CAMPUS QA ASSISTANT PROJECT

校园问答助手开发项目

Day 4 · 业务模块开发

知识库管理、文档处理与向量化

第 9 组小组分工、代码目录、接口约定与验收标准

基于老师 Demo 继续改造 · 衔接昨日用户管理成果 · 按 Day4 PPT 技术路线实施

| 项目 | 统一说明 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 王婧 |
| 人员配置 | 1 名项目经理、2 名前端、2 名 Java 后端、1 名 Python AI |
| 今日目标技术 | Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL；FastAPI + LangChain/Embedding + FAISS；React + TypeScript + Ant Design |
| 开发基线 | 先合并昨日已完成的用户管理、注册登录、JWT 与权限代码；老师 Demo 只作为可复用起点和参考 |
| 文档日期 | 2026 年 7 月 17 日 |

本文件的核心结论 • 当前 GitHub main 中的大量代码来自老师 Demo，它不是第 9 组的最终技术架构；今天要继续在它的基础上拆分、改造并形成小组自己的正式项目。 • 昨天完成的是用户管理、注册登录、JWT 与权限模块。Day4 不重写这些功能，只复用其登录状态、管理员权限、统一 Result、异常处理和前端布局。 • Day4 集成分支必须从“包含昨日用户管理成果”的代码基线创建。若昨日代码仍在 dev/day2，则从 dev/day2 创建 dev/day4；若已合入 main，则从 main 创建。禁止从只有老师 Demo 的旧 main 直接开始。 • 今日按 PPT 形成三层：Java 管文档元数据与流程编排；Python 管文本读取、切分、Embedding、FAISS 与检索；React 管知识库上传、列表、状态和操作。 • 老师 Demo 中可复用的 Python RAG、文件解析和 FAISS 思路要提取到 ai-service/，而不是把其 FastAPI 用户管理和 SQLite 继续当作正式 Day4 业务后端。

目录

一、议题来源与昨日成果衔接

二、当前仓库基线与 Day4 目标架构

三、目录、分支与迁移顺序

四、统一接口、数据库、状态与向量元数据

五、六名成员详细分工

六、文件所有权、依赖关系与代码审查

七、联调顺序、启动命令与验收材料

八、常见风险、禁止事项与最终检查

九、稍后再议（Inbox）

一、议题来源与昨日成果衔接

1. 本议题由什么问题引入

关键不是“照着 PPT 从零建一个新项目”，也不是“继续把老师 Demo 当成最终项目”，而是把昨日已经修改的用户管理成果作为团队正式基线，再将老师 Demo 中有用的文档处理与 RAG 能力拆出来，按照 Day4 PPT 的 Java + Python + React 技术边界重构。

2. 昨日成果今天如何处理

保留：用户注册、登录、JWT、管理员权限、用户分页/搜索/编辑/启停/删除、统一 Result、全局异常、Axios Token、AdminLayout。

复用：知识库管理页面仍只允许管理员访问；除文件预览和下载外，其余 /api/doc/** 请求继续携带昨日 Token 并执行管理员权限校验。GET /api/doc/{id}/preview 与 GET /api/doc/{id}/download 为公开接口，所有人均可访问，不要求 JWT；401/403 仍沿用昨日统一处理。

不重做：任何成员不得借 Day4 之名重写 UsersPage、UserController、AuthController、JwtUtil 或数据库 sys_user。

只允许必要接入：杨牧涵可在昨日 AdminLayout/路由中增加“知识库管理”菜单和页面入口；王雨淇可在 application.yml/pom.xml 中增加 Day4 所需配置与依赖。

3. 老师 Demo 今天如何处理

| Demo 内容 | 今天的处理方式 | 是否进入正式项目 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI 用户/认证/SQLite 业务接口 | 不作为 Day4 正式业务后端；昨日 Java 用户模块继续作为唯一用户系统 | 否 |
| 文件读取：PDF/DOCX/TXT | 提取可用逻辑，整理进 ai-service/file_reader.py | 是 |
| LlamaIndex/切分/Embedding/FAISS | 参考并重构为独立 Python AI 服务；接口改为 /process、/search、/delete | 是 |
| 现有 KnowledgePage 页面 | 参考交互和样式；在昨日 React 项目中按 Ant Design 重做知识库管理页 | 部分复用 |
| 聊天、SSE、LLM 回答 | 保留参考，今天不作为验收重点 | 稍后 |

执行判断 • 老师 Demo 是“可拆解的原材料”，昨日代码是“团队正式基线”，Day4 PPT 是“今天必须达到的目标架构”。三者不能混为一谈。 • 若 GitHub main 尚未包含昨日用户管理代码，项目经理必须先合并昨日成果，再创建 dev/day4；否则今天的成员会在错误基线上继续开发。

二、当前仓库基线与 Day4 目标架构

1. 当前仓库可见结构

campus-practice-group9/ ├─ backend/ # 当前 main 中主要是老师 FastAPI Demo；不要直接视为 Day4 正式 Java 后端 ├─ frontend/ # 老师 React 页面 + 昨日团队前端修改的承载位置 ├─ demo-rag/ # 课堂 RAG 示例 ├─ knowledge-base/ # 示例知识文档 ├─ site-snapshot/ # 门户与机器人静态页面 ├─ scripts/、docs/ ├─ Day1/、Day2/ # 前几日成果文档 └─ README.md

2. Day4 完成后的正式结构

campus-practice-group9/ ├─ backend/ # 团队 Spring Boot 正式业务后端，保留昨日用户/认证模块 │ ├─ pom.xml │ └─ src/main/java/com/group9/campusqa/ │ ├─ user/ auth/ common/ ... # 昨日成果，不重写 │ ├─ controller/DocumentController.java │ ├─ service/DocumentService.java │ ├─ service/DocumentProcessService.java │ ├─ client/AiClient.java │ ├─ entity/KbDocument.java │ ├─ mapper/KbDocumentMapper.java │ └─ dto/ vo/ config/ util/ ├─ ai-service/ # 从老师 Demo 提取并重构的 Python AI 服务 │ ├─ main.py │ ├─ file_reader.py │ ├─ processor.py │ ├─ embedding.py │ ├─ vector_store.py │ ├─ requirements.txt │ └─ data/ # faiss.index + metadata.json，运行数据默认忽略 ├─ frontend/ # 昨日 React 项目继续扩展知识库管理页 ├─ sql/day4_kb_document.sql ├─ storage/uploads/ # Java 保存原始文件，运行数据默认忽略 ├─ demo-rag/ # 老师 Demo 只读参考 ├─ Day4/ # 分工、架构图、接口说明、联调记录 └─ README.md

3. 目标架构与责任边界

| React 前端 上传/列表/状态 | → | Spring Boot 元数据/权限/异步 | → | FastAPI AI 读取/切分/向量化 | → | FAISS + metadata 向量与来源 | → | TopK 检索 文本块+分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

前端只调用 Spring Boot 的 /api/doc/**，不直接调用 Python 8000 端口。

Spring Boot 是文档记录、状态、文件路径、权限和流程的唯一业务来源；MySQL 表为 kb_document。

Python 不再管理用户，也不返回业务用户信息；只接收 docId/path，完成处理与检索。

FAISS 只保存向量；metadata.json 保存 vectorId、docId、chunkIdx、content、title 等，二者严格对齐。

删除与重新处理必须跨层一致：Java 记录、原始文件、Python metadata、FAISS 向量缺一不可。

4. 今日技术栈固定

| 层次 | 统一采用 | 今天禁止 |
| --- | --- | --- |
| 业务后端 | Java 17、Spring Boot 3、MyBatis-Plus、MySQL、WebClient、@Async | 继续用老师 FastAPI + SQLite 承担用户与文档业务 |
| AI 服务 | Python 3.11+、FastAPI、LangChain 切分、Embedding、FAISS IndexFlatIP/IDMap2 | 把向量逻辑写进 Java 或前端 |
| 前端 | React、TypeScript、Vite、Ant Design、昨日 Axios/JWT 状态 | 另起一套登录状态或多个 UI 库混用 |
| 存储 | MySQL 元数据 + storage/uploads + FAISS + metadata.json | 把数据库、真实知识库、API Key 提交 Git |
| 协作 | GitHub 分支 + PR + 测试记录 | 直接覆盖 main 或多人同时改核心文件 |

三、目录、分支与迁移顺序

1. 正确的 Day4 基线选择

昨日用户管理代码仍在 dev/day2（昨日文档中的集成分支） git checkout dev/day2 git pull origin dev/day2 git checkout -b dev/day4 git push -u origin dev/day4

禁止的基线 • 不得从“只有老师 Demo、没有昨日用户管理成果”的旧 main 创建 dev/day4。 • 不得让成员各自选择不同基线，否则用户模块、目录和依赖会出现两套。

2. 老师 Demo 备份与 Python 提取顺序

1. 项目经理确认 backup/teacher-demo 已指向当前老师 Demo 完整状态；没有则先创建。

2. 陆奥琪从 backup/teacher-demo 的 backend/app 中提取文件读取、RAG、FAISS 相关代码到 ai-service/，只带 AI 能力，不带 users、auth、conversations 等业务路由。

3. 确认 ai-service 能独立启动后，Java 后端成员才开始在团队 backend/ 中开发 Day4 文档模块。

4. 若昨日 Spring Boot backend 已存在，则直接在其上增量开发；绝不删除或覆盖昨日用户与认证代码。

3. 今日个人分支

| 成员 | 分支名 | PR 目标 | 核心模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王婧 | docs/day4 | dev/day4 | 规则、架构、联调、验收 |
| 杨牧涵 | feat/day4-frontend-upload | dev/day4 | 知识库入口、API、上传与页面容器 |
| 孙凤摇 | feat/day4-frontend-docs | dev/day4 | 列表、状态、筛选、预览、操作组件 |
| 王雨淇 | feat/day4-backend-doc-data | dev/day4 | MySQL 文档模型、Mapper、查询、文件配置 |
| 杨熙杰 | feat/day4-backend-process | dev/day4 | 上传/更新/删除、异步状态、AiClient、测试 |
| 陆奥琪 | feat/day4-ai-service | dev/day4 | Python 切分、Embedding、FAISS、process/search/delete |

4. Day4 文件夹只放成果证明

Day4/ ├─ 00_Day4成果索引.md ├─ 01_Day4第9组分工与接口约定.docx ├─ 02_知识库模块架构图.svg ├─ 03_接口状态与元数据说明.md ├─ 04_Day4联调测试记录.docx └─ screenshots/（只放最终关键截图，按老师要求决定是否提交）

正式源码只能放 backend/、ai-service/、frontend/、sql/。

不得在 Day4/ 中复制一份 Java、Python 或 TSX 源码。

不得提交 .env、application-local.yml、真实数据库密码/API Key、node_modules、target、__pycache__、storage/uploads、faiss.index 大文件。

5. 提交信息与 PR

| 前缀 | 示例 |
| --- | --- |
| feat | feat: 完成文档上传与异步处理 |
| fix | fix: 修复重新处理未清理旧向量 |
| test | test: 增加 PDF 上传与删除一致性测试 |
| docs | docs: 补充 Day4 架构图和联调记录 |
| refactor | refactor: 将老师 RAG 代码拆分为独立 AI 服务 |

四、统一接口、数据库、状态与向量元数据

1. 端口与调用关系

| 服务 | 地址 | 调用者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| React | http://localhost:5173 | 浏览器 | /api 代理到 Java 8081 |
| Spring Boot | http://localhost:8081 | 前端 | 唯一对外业务 API；复用 JWT |
| FastAPI AI | http://localhost:8000 | 仅 Java | 内部 /process /search /delete |
| MySQL | localhost:3306/campus_qa | Java | 用户表 + kb_document |
| 文件/索引 | storage/uploads、ai-service/data | Java/Python | 本地共享路径，默认不提交 |

2. 前端调用 Spring Boot 的固定接口

| 功能 | 方法与路径 | 权限 | 主要参数/返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上传 | POST /api/doc/upload | admin | multipart file；返回 docId |
| 列表 | GET /api/doc/list | admin | page,size,keyword,status；返回分页 DocumentVO |
| 详情 | GET /api/doc/{id} | admin | 文件、状态、块数、错误、时间 |
| 预览 | GET /api/doc/{id}/preview | 所有人 | 公开接口，无需 JWT；PDF/TXT 以内联方式返回，PDF 使用 application/pdf，TXT 使用 text/plain;charset=UTF-8；DOC/DOCX 提示下载；不暴露 filePath，记录或文件不存在时返回 404 |
| 下载 | GET /api/doc/{id}/download | 所有人 | 公开接口，无需 JWT；返回文件流，Content-Disposition=attachment；下载名使用 originalName；记录已删除或物理文件不存在时返回 404，不暴露服务器绝对路径 |
| 更新/重新处理 | PUT /api/doc/{id} | admin | 可选 title/file；无 file 时重处理原文件 |
| 删除 | DELETE /api/doc/{id} | admin | 清理 MySQL、原文件、Python 向量与元数据 |
| 检索验收 | POST /api/doc/search | admin | question,topK；返回文本块、score、来源 |

3. Java 调用 Python 的内部接口

| 功能 | 方法与路径 | 请求 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理 | POST /process | docId,path,title,callbackUrl | chunkCount |
| 检索 | POST /search | question,topK | content,docId,chunkIdx,title,score |
| 删除向量 | DELETE /document/{docId} | 路径参数 | deletedVectors |
| 健康检查 | GET /health | 无 | status,model,indexSize |

跨服务状态更新 • Java 保存文档后立即返回 docId，并调用独立 DocumentProcessService 的 @Async 方法；不要在同一个 Service 内自调用 @Async，否则 Spring 代理不会生效。 • Python /process 在“读取、切分、向量化、入库”阶段通过 callbackUrl 回写 processStage；回调使用内部 Token 或仅允许 localhost。 • 任一阶段异常均由 Java 将 status 置为 FAILED，并保存用户可读的 errorMessage；完整堆栈写日志。

4. kb_document 表统一字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT | 文档 ID |
| title | VARCHAR(255) | 展示标题 |
| original_name | VARCHAR(255) | 上传原文件名 |
| stored_name | VARCHAR(255) | UUID 后存储名 |
| file_path | VARCHAR(500) | Java/Python 可读取的绝对路径 |
| file_type | VARCHAR(20) | pdf/doc/docx/txt |
| file_size | BIGINT | 字节数 |
| chunk_count | INT DEFAULT 0 | 切分块数 |
| status | VARCHAR(30) | PENDING/PROCESSING/COMPLETED/FAILED |
| process_stage | VARCHAR(30) | UPLOADED/EXTRACTING/SPLITTING/EMBEDDING/INDEXING/DONE |
| error_message | VARCHAR(1000) | 失败原因 |
| create_user_id | BIGINT | 上传管理员 |
| create_time/update_time | DATETIME | 自动填充 |
| deleted | TINYINT DEFAULT 0 | 逻辑删除标记 |

5. 状态机统一

| PENDING 待处理 | → | PROCESSING 读取/切分/向量化 | → | COMPLETED 已完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

任一处理中阶段发生异常均转为 FAILED；重新处理时先删除该 docId 旧向量，再将状态重置为 PENDING。前端中文展示由统一映射完成，不得直接散落硬编码。

6. 切分、Embedding 与 FAISS 约定

切分：RecursiveCharacterTextSplitter，chunk_size=500，chunk_overlap=50，中文分隔符优先。

Embedding：优先复用现有可用的 DashScope text-embedding-v3；若课堂要求完全按示例本地化，再切换 BAAI/bge-small-zh-v1.5。无论使用哪种模型，文档和查询必须一致。

向量归一化后使用内积；FAISS 使用 IndexFlatIP，并以 IndexIDMap2 包装稳定 vectorId，支持按 docId 删除。

metadata.json 每条至少保存 vectorId、docId、chunkIdx、content、title、fileName、updatedAt。

每次 add/remove 后同时写入 faiss.index 与 metadata.json；更换模型或维度后必须重建索引。

大文件分 batch embedding；扫描版 PDF 提取为空时明确失败，不伪装成 0 块成功。

7. 文件校验统一

前端 beforeUpload 和 Java 后端双重校验：.pdf、.doc、.docx、.txt，最大 50MB。

Java 配置 spring.servlet.multipart.max-file-size=50MB、max-request-size=50MB。

.docx 用 python-docx；PDF 用 PyMuPDF/pdfplumber；TXT 按 UTF-8 并对编码错误给出提示。

旧 .doc 可通过 LibreOffice headless 临时转换为 .docx；本机缺少转换能力时置 FAILED 并显示明确原因。

五、六名成员详细分工

1. 王婧——项目经理、规则冻结、架构图、集成与最终验收

负责把昨日成果、老师 Demo 和 Day4 PPT 三者衔接起来，确保所有人基于同一代码基线开发；不代替成员完成业务代码。

负责分支：docs/day4

唯一负责的代码 / 文档位置

Day4/

README.md（仅最终启动与结构说明）

GitHub 分支、PR、成果索引与联调记录

今日具体任务

1. 确认昨日用户管理、登录、JWT、权限代码所在分支；先合并到统一基线，再创建 dev/day4。

2. 创建或确认 backup/teacher-demo，冻结老师 Demo；发布“哪些代码复用、哪些必须重构”的统一说明。

3. 上传本文件并建立 Day4/00_Day4成果索引.md。

4. 绘制知识库模块架构图，必须明确 React → Spring Boot → FastAPI → FAISS/metadata，以及 MySQL、文件目录和状态回调。

5. 冻结接口、字段、状态、端口、目录与分支名；任何变更由项目经理统一公布。

6. 检查每个 PR 是否只修改本人文件，避免 backend/pom.xml、application.yml、frontend router、ai-service/main.py 冲突。

7. 按既定顺序组织三轮联调：后端+数据库；Java+Python；前端全链路。

8. 完成 Day4 联调测试记录、最终截图、仓库安全检查和 main 回归。

协作输入与输出

每名成员提供 PR、测试结果、关键截图、未解决问题。

接口变化必须先记录到 03_接口状态与元数据说明.md。

禁止修改 / 禁止做法

不直接修改成员负责的 Java/Python/TSX 业务文件。

不允许在昨日用户模块尚未合并时就让成员从老师 Demo main 开发。

正式提交物

Day4/00_Day4成果索引.md

Day4/01_Day4第9组分工与接口约定.docx

Day4/02_知识库模块架构图.svg

Day4/03_接口状态与元数据说明.md

Day4/04_Day4联调测试记录.docx

README.md 最终启动说明

关键截图

dev/day4 与六个个人分支

各 PR 修改范围与合并状态

架构图

最终全链路页面与终端

完成标准

□ 所有成员基线一致。

□ 昨日用户管理功能回归正常。

□ Day4 验收项全部通过且 main 可复现启动。

2. 杨牧涵——前端入口、文档 API、上传区与页面容器

在昨日 React + Ant Design 管理后台中增加知识库入口，负责前端与 Java 文档接口的统一封装和上传主流程。

负责分支：feat/day4-frontend-upload

唯一负责的代码 / 文档位置

frontend/package.json（仅补 Day4 缺失依赖）

frontend/src/api/document.ts

frontend/src/types/document.ts

frontend/src/pages/KnowledgeBase/index.tsx

frontend/src/components/document/DocumentUpload.tsx

frontend/src/router/index.tsx 或昨日统一路由文件

frontend/src/layouts/AdminLayout.tsx（仅增加菜单入口）

今日具体任务

1. 确认昨日登录状态、Axios request、路由守卫可用，知识库请求复用 Token，不另建认证逻辑。

2. 封装 upload/list/detail/preview/download/update/delete/search API；其中 preview/download 为公开接口，不强制携带 Token，并按 blob/文件流方式处理；其余知识库管理接口继续复用 Axios Token。

3. 在 AdminLayout 增加“知识库管理”菜单，仅管理员可见；直接访问仍依赖后端 403。

4. 实现 Ant Design Upload/Dragger：支持点击和拖拽、格式校验、50MB 限制、上传进度、成功/失败提示。

5. 实现 KnowledgeBase 页面容器，管理查询条件、分页、刷新、上传完成后的列表更新，并向孙凤摇组件传递数据与回调。

6. 上传中禁用重复提交；Token 失效沿用昨日 401 处理。

7. 与 Java 后端验证 multipart 字段名必须为 file，可选 title；不得自行改接口。

8. 执行 npm run build，确保 TypeScript 无错误。

协作输入与输出

孙凤摇提供列表/状态/操作组件，杨牧涵只负责容器集成。

后端提供 DocumentVO 与分页格式后同步类型定义。

禁止修改 / 禁止做法

不得修改 UsersPage、AuthPage、auth store 的核心逻辑。

不得同时修改孙凤摇负责的 document 子组件。

正式提交物

上述前端代码

前端完成说明与接口测试记录

关键截图

知识库菜单

拖拽上传区

非法格式/超限提示

上传进度

上传成功自动刷新

npm run build 通过

完成标准

□ 上传 PDF/DOC/DOCX/TXT 均走 Java 接口。

□ 上传、列表、详情、更新、删除和检索请求自动携带 Token；预览与下载在未登录状态下也可正常访问。

□ 页面容器与孙凤摇组件无重复状态源。

3. 孙凤摇——文档列表、状态可视化、预览与操作组件

负责 PPT 中知识库管理页面的完整交互：列表、搜索筛选、分页、状态轮询、处理步骤、详情、重新处理、删除和空状态。

负责分支：feat/day4-frontend-docs

唯一负责的代码 / 文档位置

frontend/src/components/document/DocumentToolbar.tsx

frontend/src/components/document/DocumentTable.tsx

frontend/src/components/document/DocumentStatusTag.tsx

frontend/src/components/document/DocumentProcessSteps.tsx

frontend/src/components/document/DocumentDetailModal.tsx

frontend/src/components/document/DocumentPreviewModal.tsx

frontend/src/components/document/DocumentActions.tsx

frontend/src/styles/knowledge-base.css

今日具体任务

1. 使用 Ant Design Table 展示文档名、类型、大小、块数、状态、处理阶段、上传时间、操作。

2. 实现名称关键词搜索、状态筛选和分页；切换分页保留筛选条件。

3. 统一状态 Tag 与 Steps：上传→提取→切分→向量化→完成；失败显示错误原因。

4. 存在 PENDING/PROCESSING 文档时每 3 秒刷新；全部完成后停止轮询并提示。

5. 处理中禁用重新处理和删除；失败状态提供“重新处理”。

6. 实现详情 Modal；通过杨牧涵封装的 preview/download API 完成文件操作：TXT 直接预览，PDF 使用浏览器/Modal 预览，DOC/DOCX 提供下载；子组件不得直接请求接口。

7. 删除、替换/重新处理前 Modal.confirm；成功后保持合理分页并刷新。

8. 实现 loading、Empty、错误反馈，禁止静默 catch。

协作输入与输出

从杨牧涵接收 data、pagination、loading、onSearch、onReprocess、onDelete 等 props。

状态枚举只从 document types 引用。

禁止修改 / 禁止做法

不得修改 frontend/src/api/document.ts、router、auth store。

不得直接在子组件请求接口形成第二套数据源。

正式提交物

上述组件和样式

页面交互说明与测试结果

关键截图

文档表格

搜索筛选分页

处理中 Steps

失败原因与重试

详情/预览

删除确认

空状态

完成标准

□ PPT 前端页面要求全部覆盖。

□ 状态轮询无重复计时器和内存泄漏。

□ 所有操作均有 loading、成功、失败反馈。

4. 王雨淇——Java 文档数据模型、MySQL、查询与文件基础配置

在昨日 Spring Boot 工程上增加知识库数据层和公共配置，是杨熙杰业务流程的基础；继续维护公共依赖和配置，不重写用户模块。

负责分支：feat/day4-backend-doc-data

唯一负责的代码 / 文档位置

sql/day4_kb_document.sql

backend/pom.xml（Day4 依赖）

backend/src/main/resources/application.yml（上传/AI 地址）

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/entity/KbDocument.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/mapper/KbDocumentMapper.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/DocumentQueryDTO.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/DocumentUpdateDTO.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/vo/DocumentVO.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/util/FileStorageUtil.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/AsyncConfig.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/WebClientConfig.java

今日具体任务

1. 编写 kb_document 建表 SQL，字段、索引和状态约束与本文件一致；不得创建第二个用户表。

2. 实现 KbDocument 实体与 Mapper；create/update 时间沿用昨日自动填充，deleted 使用逻辑删除。

3. 实现查询 DTO 和安全 VO，分页支持 page、size、keyword、status，按 create_time 倒序。

4. 实现 FileStorageUtil：生成 UUID storedName、创建 storage/uploads、保存/替换/删除文件、路径防穿越。

5. 配置 50MB Multipart、AI 服务 base-url、上传目录、内部 callback token，敏感值用环境变量占位。

6. 配置 ThreadPoolTaskExecutor 与 WebClient Bean；只提供基础设施，不在配置类写业务。

7. 补充必要依赖：WebFlux、MyBatis-Plus、Validation、文件处理辅助包；避免与昨日依赖冲突。

8. 运行 MySQL 建表、mvn test 与 Spring Boot 启动验证，并尽快提交供杨熙杰同步。

协作输入与输出

先合并昨日 backend-base/user/auth 成果。

向杨熙杰提供实体、Mapper、FileStorageUtil、线程池和 WebClient。

禁止修改 / 禁止做法

不得修改昨日 UserController/AuthController/JwtUtil。

不得在 Mapper 中写处理流程或调用 Python。

正式提交物

SQL、实体、Mapper、DTO/VO、文件工具、配置

数据库与启动测试说明

关键截图

kb_document 表结构

50MB 配置

uploads 文件保存

8081 启动

mvn test 通过

完成标准

□ 数据库字段与前端/接口一致。

□ 文件名不会冲突且路径安全。

□ 配置无真实密码、Token 或 API Key。

5. 杨熙杰——Java 文档 CRUD、异步状态机、Python 调用与一致性

负责 Day4 的业务主链路，把上传、MySQL、异步处理、状态回写、重新处理、删除和检索串成可验收闭环。

负责分支：feat/day4-backend-process

唯一负责的代码 / 文档位置

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/controller/DocumentController.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/DocumentService.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/impl/DocumentServiceImpl.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/DocumentProcessService.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/impl/DocumentProcessServiceImpl.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/client/AiClient.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/AiProcessRequest.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/AiSearchRequest.java

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/vo/AiSearchResultVO.java

backend/src/test/java/com/group9/campusqa/DocumentControllerTest.java

backend/src/test/java/com/group9/campusqa/DocumentServiceTest.java

今日具体任务

1. 实现 POST /api/doc/upload：管理员权限、双重校验、保存文件、插入 PENDING 记录、触发异步、立即返回 docId。

2. 实现 GET /api/doc/list、GET /api/doc/{id}、GET /api/doc/{id}/preview 与 GET /api/doc/{id}/download；列表和详情返回安全 VO 并继续执行管理员权限校验；预览和下载作为公开接口，不校验 JWT 或角色，返回安全文件流，并校验物理路径位于 storage/uploads 内，禁止暴露 filePath 或服务器绝对路径。

3. 将 @Async 放在独立 DocumentProcessService Bean，避免同类自调用失效。

4. 实现 AiClient：/process、/search、/delete、/health；设置连接/响应超时，错误统一转业务异常。

5. 处理状态流转及 callback：PENDING→PROCESSING，各阶段 processStage 更新，成功写 chunkCount/COMPLETED，失败写 FAILED/errorMessage。

6. 实现 PUT /api/doc/{id}：无新文件则幂等重处理；有新文件则先清旧向量和旧文件，再保存新文件并处理。

7. 实现 DELETE /api/doc/{id}：先调用 Python 删除向量，再删除文件和逻辑删除记录；任一步失败需记录并可重试，不能静默形成脏数据。

8. 实现 POST /api/doc/search 作为 Day4 检索验收入口，仅转发 TopK 结果，不接 LLM。

9. 编写测试：格式/大小、权限、分页、异步成功失败、重处理幂等、删除一致性、Python 不可达。

协作输入与输出

等待王雨淇的数据层 PR 合并后再同步。

与陆奥琪冻结内部请求/响应字段和 callback 约定。

禁止修改 / 禁止做法

不得把 Python 向量逻辑复制到 Java。

不得直接返回 Entity 或暴露 filePath 给普通前端。

不得 catch 后只改状态而不写日志。

正式提交物

完整 Java 文档业务代码与测试

接口调用说明

关键截图

上传立即返回 docId

状态流转

失败错误

重新处理

删除后一致性

TopK 返回

mvn test 通过

完成标准

□ 知识库 CRUD 与异步处理完整。

□ 上传、列表、详情、更新、删除和检索对普通用户返回 403；预览与下载允许未登录用户、普通用户和管理员访问。

□ Python 停机时 Java 可观测失败且可重试。

□ 删除与重处理无旧向量残留。

6. 陆奥琪——Python AI 服务：文档读取、切分、Embedding、FAISS 与检索

从老师 Demo 中提取可复用的文档与 RAG 能力，删除用户/认证/聊天耦合，形成只服务 Java 的独立 FastAPI AI 服务。

负责分支：feat/day4-ai-service

唯一负责的代码 / 文档位置

ai-service/main.py

ai-service/schemas.py

ai-service/file_reader.py

ai-service/processor.py

ai-service/embedding.py

ai-service/vector_store.py

ai-service/settings.py

ai-service/requirements.txt

ai-service/tests/

ai-service/data/.gitkeep

demo-rag/ 或 backup/teacher-demo（只读参考）

今日具体任务

1. 从老师 backend/app/rag.py、rag_engine_v2.py、hhu_reader.py 中提取有用逻辑，不复制 users/auth/conversations 路由。

2. 实现 file_reader：TXT、PDF、DOCX；旧 DOC 采用 LibreOffice 转换或明确失败；空文本不得入库。

3. 实现 RecursiveCharacterTextSplitter：500/50，中文标点优先，输出稳定 chunkIdx。

4. 实现统一 Embedding：默认 DashScope text-embedding-v3 或组内确定的 BGE；批量处理、float32、归一化、查询和文档同模型。

5. 实现 FAISS IndexIDMap2(IndexFlatIP) 与 metadata.json；加锁保证并发 add/remove/write 安全。

6. 实现 POST /process：先按 docId 清理旧向量，再读取、切分、向量化、入库；阶段回调 Java；返回 chunkCount。

7. 实现 POST /search：TopK 返回 content、docId、chunkIdx、title、score；过滤无效 ID，索引为空时友好返回。

8. 实现 DELETE /document/{docId}：remove_ids、清 metadata、持久化；多次删除保持幂等。

9. 实现 /health 和测试：三类文件、中文切分、重复处理、删除后检索不到、维度不匹配、索引重启加载。

10. 提供启动说明和 requirements，API Key 只从 .env 读取，提交 .env.example 不提交 .env。

协作输入与输出

与杨熙杰统一 process/search/delete/callback 字段。

AI PR 优先完成接口骨架，方便 Java 使用 Mock 或真实联调。

禁止修改 / 禁止做法

不得继续让 Python SQLite documents 表成为业务状态来源。

不得把真实 API Key、faiss.index、metadata.json、上传文档提交 Git。

不得在切换模型后继续加载旧维度索引。

正式提交物

独立 ai-service 完整代码与测试

内部 API 示例与启动说明

关键截图

8000 /docs

PDF/DOCX/TXT 处理

chunk 数

FAISS 文件生成

TopK 结果

删除后检索不到

pytest 通过

完成标准

□ AI 服务不依赖用户模块即可启动。

□ 文档向量可溯源。

□ 重处理/删除幂等。

□ Java 可稳定调用并获得规范响应。

六、文件所有权、依赖关系与代码审查

1. 核心文件唯一负责人

| 核心文件/目录 | 唯一负责人 | 其他成员配合方式 |
| --- | --- | --- |
| Day4/、成果索引、架构图、联调记录 | 王婧 | 只提供内容与截图，不重复制作团队文档 |
| frontend api/document、KnowledgeBase 容器、路由入口 | 杨牧涵 | 孙凤摇只通过 props 使用 |
| frontend document 子组件与样式 | 孙凤摇 | 杨牧涵负责集成，不直接改组件内部 |
| pom.xml、application.yml、KbDocument、Mapper、FileStorage、配置 | 王雨淇 | 杨熙杰提依赖需求，不直接改 |
| DocumentController/Service/ProcessService/AiClient | 杨熙杰 | 王雨淇只提供数据与配置 |
| ai-service/ | 陆奥琪 | Java 仅按接口调用，不直接改 Python |
| 昨日 user/auth/JWT/UsersPage | 昨日对应负责人 | Day4 成员原则上不修改 |

2. 依赖与合并顺序

| 顺序 | PR/工作 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 确认并合并昨日 Day3 用户管理基线 | 避免从老师 Demo 错误开始 |
| 1 | feat/day4-ai-service 接口骨架 | Java 先拿到 process/search 契约 |
| 2 | feat/day4-backend-doc-data | 提供表、实体、配置和文件工具 |
| 3 | feat/day4-backend-process | 完成 Java 主链路 |
| 4 | feat/day4-frontend-upload | 接真实接口与页面容器 |
| 5 | feat/day4-frontend-docs | 完成页面全部交互 |
| 6 | docs/day4 + 全组修复 | 材料与最终回归 |
| 7 | dev/day4 → main | 仅在验收通过后 |

3. 相邻审查关系

| 开发者 | 审查者 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 杨牧涵 | 孙凤摇 | API、上传、页面状态与 AntD 一致性 |
| 孙凤摇 | 杨牧涵 | 组件 props、轮询、操作反馈 |
| 王雨淇 | 杨熙杰 | 字段、配置、文件安全、MyBatis-Plus |
| 杨熙杰 | 王雨淇 | 事务、异步、状态、异常、测试 |
| 陆奥琪 | 杨熙杰 | 接口字段、幂等、持久化、删除一致性 |
| 所有人 | 王婧 | 基线、目录、构建、功能、材料 |

七、联调顺序、启动命令与验收材料

1. 推荐执行阶段

| 阶段 | 负责人 | 工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 基线冻结 | 王婧 | 合并昨日成果、建 dev/day4、备份 Demo | 全员从同一分支开始 |
| 2 AI/数据骨架 | 陆奥琪、王雨淇 | Python 接口骨架、MySQL 表和 Java 配置 | 8000/8081 可启动 |
| 3 Java 主链路 | 杨熙杰 | 上传、异步、状态、删除、检索 | Postman 全部通过 |
| 4 前端开发 | 杨牧涵、孙凤摇 | 上传、列表、状态、操作、预览 | 页面调用真实接口 |
| 5 全链路联调 | 全组 | 三类文件、失败、重试、删除、TopK | 无阻断问题 |
| 6 回归与材料 | 王婧 | 用户模块回归、构建、截图、日报、合并 | main 可复现 |

2. 启动与验证命令

# 1. MySQL mysql -u root -p < sql/day4_kb_document.sql # 2. Python AI 服务（8000） cd ai-service python -m venv .venv # Windows: .venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt uvicorn main:app --reload --port 8000 pytest -q # 3. Spring Boot（8081） cd backend mvn clean test mvn spring-boot:run # 4. React（5173） cd frontend npm install npm run build npm run dev

3. 必测数据

| 测试文件/场景 | 目的 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| hhu-guide.txt，约 2KB | TXT 与中文切分 | COMPLETED，chunk>0 |
| campus-rules.docx，含多段落 | Word 与重叠切分 | TopK 能命中规定 |
| notice.pdf，文本型 PDF | PDF 提取 | 中文无乱码 |
| empty.txt | 空文本异常 | FAILED，明确原因 |
| wrong.exe | 格式校验 | 前后端均拒绝 |
| >50MB 文件 | 大小限制 | 前后端明确提示 |
| 同一文档重新处理两次 | 幂等 | 无重复向量 |
| 删除后同问题搜索 | 级联清理 | 不再返回该文档 |
| 普通用户请求 /api/doc/list | 权限 | 403 |

4. Day4 PPT 输出要求对应表

| PPT 要求 | 团队提交物 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 提交知识库模块代码 | backend/ + ai-service/ + frontend/ + sql/ | PR 与提交记录 |
| 知识库 CRUD | 上传/列表/详情/预览/下载/更新重处理/删除 | 页面、文件响应与 Postman |
| FAISS 索引文件可检索 | ai-service 运行生成索引 | /search 结果 |
| 管理页面 | AntD 上传、列表、状态、操作 | 前端截图 |
| 日报 | 每人个人日报 | 项目经理收齐 |
| 架构图与联调记录 | Day4/02、Day4/04 | 文档与截图 |

5. 每人单独交给项目经理

个人完成说明：负责范围、实际修改文件、功能结果、测试命令、未解决问题。

个人日报：今日工作、困难、解决过程、明日计划。

关键截图：命令与成功信息完整，页面截图带地址栏。

PR 链接/截图：能够看到分支、提交说明、修改文件、验证结果。

八、常见风险、禁止事项与最终检查

1. 今天最容易踩的技术坑

| 风险 | 为什么发生 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| @Async 不生效 | 同一个 Service 内 self-invocation 绕过代理 | 独立 DocumentProcessService Bean |
| Java 传路径 Python 找不到 | 相对路径/工作目录不同 | 保存绝对路径；统一 storage/uploads |
| 413/超时 | 前后端/网关限制不一致 | 前端+Spring 50MB；上传立即返回 |
| 中文乱码/空 PDF | 读取方式或扫描版 | UTF-8、PyMuPDF；空文本 FAILED |
| 向量维度不匹配 | 更换 Embedding 后沿用旧索引 | 记录模型/维度并重建 |
| 删除后仍能搜到 | 只删 MySQL 或只删文件 | 调用 Python remove_ids + metadata 持久化 |
| 重处理重复向量 | 添加前未按 docId 清理 | process 首步幂等删除旧向量 |
| 多人冲突 | 同时改 pom、router、main.py | 执行唯一负责人制度 |
| 昨日用户功能坏了 | Day4 覆盖 auth/user 文件 | 合并前回归注册登录和用户管理 |

2. 今日禁止事项

禁止把当前老师 FastAPI + SQLite 直接宣布为 Day4 最终业务后端。

禁止抛弃或重写昨日已完成的用户管理、JWT 与权限成果。

禁止把 Java、Python、前端三套状态字段各写一版。

禁止 frontend 直接请求 Python 8000。

禁止仅删除 MySQL 记录而不删除向量与原始文件。

禁止上传真实 API Key、数据库密码、.env、数据库文件、索引大文件和上传资料。

禁止没有 mvn test、pytest、npm build 和真实全链路测试就合入 main。

禁止所有人直接向 main 上传文件或继续大量使用 “Add files via upload”。

3. 项目经理最终检查清单

□ 昨日用户管理/认证代码已进入 Day4 基线，注册、登录、用户管理仍正常。

□ 老师 Demo 已备份，正式目录中 Java 业务与 Python AI 边界清楚。

□ kb_document、storage/uploads、faiss.index、metadata.json 实际生成且一致。

□ PDF/DOCX/TXT 上传、切分、向量化、TopK 检索通过。

□ 列表搜索、状态筛选、分页、轮询、详情、PDF/TXT 预览、四类文件下载、重新处理、删除通过；未登录状态下预览与下载正常。

□ 异常、超限、非法格式、Python 停机、空文档均有明确反馈。

□ 删除后数据库、文件、向量和 metadata 全部清理。

□ 普通用户访问知识库管理接口返回 403；预览和下载对所有人开放；管理员管理功能完整。

□ pytest、mvn clean test、npm run build 全部通过。

□ Day4 文档、架构图、联调记录、个人日报、截图和 PR 齐全。

□ dev/day4 合入 main 后重新启动回归通过。

全组统一记住 • 昨日成果是团队正式基线；老师 Demo 是参考和可复用原料；Day4 PPT 是今天的目标技术架构。 • 正式代码：backend/、ai-service/、frontend/、sql/；成果证明：Day4/；运行数据：storage/、ai-service/data/，默认不提交。 • 所有个人分支先合入 dev/day4，验收通过后再由王婧合入 main。

九、稍后再议（Inbox）

以下线索有价值，但不是 Day4 主链路的前置条件。先记录，避免在今天分散人力。

| 线索 | 价值 | 建议时点 |
| --- | --- | --- |
| Day5 完整 RAG + LLM | 用 /search TopK 构建 Prompt，生成回答并展示来源 | 明天 |
| 相似度阈值与评测集 | 评估 Recall@K、MRR、错误检索 | Day5/报告 |
| 索引版本管理 | 模型、维度、重建、损坏恢复 | 后续工程化 |
| RabbitMQ/Celery | 替代单机 @Async，支持持久任务与重试 | 规模扩大后 |
| OSS/MinIO | 替代本地 storage/uploads | 部署阶段 |
| OCR | 扫描 PDF 与图片文档 | 需求明确后 |
| 文档权限与分类 | 上传者、知识库管理员、可见范围 | 产品化阶段 |
| 增量更新 | 仅重算变化 chunks | 性能优化 |

Day4 收口标准 • 从管理员上传一个真实校园文件开始，能够看到处理阶段、生成 FAISS 索引、通过 TopK 找到正确文本块，并在删除后彻底清理，即形成今天的最小完整闭环。 • 任何优化都不能替代这个闭环；主链路未通过前，不进入 Inbox 扩展项。

—— Day4 第 9 组统一执行标准 · 最终纠正版 ——

如需修改接口、字段、目录或负责人，必须由项目经理在群内统一发布。