校园问答助手开发项目

Day2（实际 Day3）小组分工、代码目录与提交规范

第 9 组 · 可直接发送给全体成员的执行版

| 项目经理 | 王婧 |
| --- | --- |
| 人员配置 | 1 名项目经理、2 名前端、2 名后端、1 名 AI/认证成员 |
| 今日技术路线 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8 + JWT；React + TypeScript + Ant Design |
| 开发原则 | 老师 Demo 仅作参考；在当前 GitHub 仓库中形成第 9 组自己的正式项目 |
| 文档日期 | 2026 年 7 月 16 日 |

本文件的核心结论 1. 今天的正式代码放在根目录的 backend/、frontend/ 和 sql/ 中，不放在 Day2/ 中。 2. Day2/ 只保存分工表、接口约定、流程图、联调记录和成果索引。 3. 每个人使用独立分支和固定文件范围；任何人不得直接向 main 提交或随意修改他人负责的文件。 4. 今天只实现 PPT 要求的基础功能：系统/RAG 流程图、用户 CRUD、注册登录、JWT 鉴权、角色权限、登录注册页和用户管理页。

目录

一、今日目标与技术边界

二、GitHub 仓库与代码放置规则

三、分支、提交与合并流程

四、统一接口与数据库约定

五、六名成员详细分工

六、文件所有权与协作边界

七、统一编码与界面规范

八、联调顺序、验收标准与提交材料

九、今日禁止事项与最终检查清单

一、今日目标与技术边界

1. 今天到底要完成什么

今天不是继续调试老师原有 Demo，也不是开发完整 RAG 系统。老师 Demo 只用于参考页面结构、业务流程和接口思路；第 9 组需要在当前 GitHub 仓库中形成自己的正式基础项目，并严格完成 PPT 中的 Day2 基础功能。

绘制系统整体业务流程图和 RAG 详细流程图。

搭建 Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 后端基础工程。

实现统一响应、全局异常、跨域和分页配置。

实现用户注册、分页查询、搜索、修改、启停和逻辑删除。

实现登录、密码加密、JWT Token、请求拦截和角色权限。

实现 React + Ant Design 登录页、注册页和管理员用户管理页。

完成前后端联调、功能截图、GitHub 提交和 Day2 联调记录。

2. 今日固定技术栈

| 层次 | 统一采用 | 今天不采用 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Spring Boot 3.x、Java 17、MyBatis-Plus、Validation、Lombok | FastAPI、Flask、Python 后端 |
| 数据库 | MySQL 8.0，字符集 utf8mb4 | 将 SQLite 作为正式数据库 |
| 认证 | BCrypt 密码哈希、JWT、HandlerInterceptor | 明文密码、只在前端判断权限 |
| 前端 | React、TypeScript、Vite、Ant Design、Axios、React Router、Zustand | 多个 UI 库混用、继续沿用 Demo 的临时页面 |
| 接口 | RESTful + 统一 Result<T> + 真实 HTTP 状态码 | 每个人自行命名接口和响应字段 |

老师 Demo 的处理方式 正式修改前，在 GitHub 创建 backup/teacher-demo 分支保存当前完整状态。 main 和 dev/day2 中的 backend/、frontend/ 逐步改造成第 9 组自己的项目。 demo-rag/ 可以保留为只读参考目录；任何正式功能不得只写在 demo-rag/ 中。

二、GitHub 仓库与代码放置规则

1. 根目录最终结构

建议目录：

campus-practice-group9/ ├─ backend/ # 第9组正式 Spring Boot 后端代码 │ ├─ pom.xml │ └─ src/main/ │ ├─ java/com/group9/campusqa/ │ │ ├─ common/ config/ controller/ dto/ entity/ │ │ ├─ exception/ interceptor/ mapper/ service/ util/ vo/ │ └─ resources/application.yml ├─ frontend/ # 第9组正式 React + Ant Design 前端 │ ├─ package.json │ └─ src/ │ ├─ api/ components/ layouts/ pages/ │ └─ router/ store/ styles/ types/ ├─ sql/day2_user_schema.sql # sys_user 建表和初始化 SQL ├─ demo-rag/ # 老师 Demo，仅作参考 ├─ Day1/ # 昨日成果 ├─ Day2/ # 今日文档、图和联调记录，不放业务代码 └─ README.md

2. Day2 文件夹只放什么

Day2/ ├─ 00_Day2成果索引.md ├─ 01_Day2小组分工与接口约定.docx ├─ 02_系统业务流程图.svg ├─ 03_RAG流程图.svg ├─ 04_接口说明.md └─ 05_Day2联调测试记录.docx

不得放入 Day2/ 的内容：

backend/ 或 frontend/ 的复制版本。

Java、TSX、SQL 等正式源码的零散副本。

node_modules、target、.idea、.vscode、.env、真实 API Key、数据库密码。

个人日报和个人截图按老师要求单独发给项目经理，不混入源码目录。

三、分支、提交与合并流程

1. 项目经理先创建两个分支

backup/teacher-demo # 当前老师 Demo 的只读备份，不再修改 dev/day2 # 今日所有功能的集成分支

2. 每人个人分支

| 成员 | 分支名 | PR 目标分支 |
| --- | --- | --- |
| 王婧 | docs/day2 | dev/day2 |
| 杨牧涵 | feat/frontend-auth | dev/day2 |
| 孙凤摇 | feat/frontend-users | dev/day2 |
| 王雨淇 | feat/backend-base | dev/day2 |
| 杨熙杰 | feat/backend-user | dev/day2 |
| 陆奥琪 | feat/backend-auth | dev/day2 |

3. 开发开始前的命令

git checkout main git pull origin main git checkout dev/day2 git pull origin dev/day2 git checkout -b feat/自己的模块名

4. 完成后的命令

git add . git commit -m "feat: 完成用户登录与JWT鉴权" git push -u origin feat/自己的模块名

随后在 GitHub 创建 Pull Request：个人分支 → dev/day2。不得直接合并到 main。

5. 提交信息统一格式

| 前缀 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新增功能 | feat: 完成用户分页查询接口 |
| fix | 修复错误 | fix: 修复Token过期后未跳转登录页 |
| refactor | 重构且不改变功能 | refactor: 拆分用户表格组件 |
| test | 新增或修改测试 | test: 增加普通用户越权测试 |
| docs | 文档和流程图 | docs: 补充Day2接口说明 |
| style | 只调整样式 | style: 统一登录页表单间距 |

禁止的提交方式 不要继续使用“Add files via upload”作为大量代码的提交说明。 不要直接在 GitHub 网页逐个覆盖核心代码文件。 不要把多个互不相关的功能塞进同一次提交。

四、统一接口与数据库约定

1. 后端服务和前端代理

| 项目 | 端口/地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot 后端 | http://localhost:8081 | application.yml 固定 server.port=8081 |
| React 前端 | http://localhost:5173 | Vite 开发服务器 |
| MySQL | localhost:3306/campus_qa | 字符集 utf8mb4 |
| 前端 API | /api | Vite 代理到 http://localhost:8081 |

2. 统一响应格式

{ "code": 200, "message": "success", "data": {}, "timestamp": 1780000000000 }

要求：后端 JSON 中的 code 与真实 HTTP 状态码保持一致；Axios 同时处理 HTTP 401/403 和业务错误信息。

| 状态码 | 含义 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 成功 | 查询、修改、登录成功 |
| 201 | 创建成功 | 注册成功 |
| 400 | 参数错误 | 字段缺失、非法角色、不能停用自己 |
| 401 | 未认证 | 缺少 Token、Token 无效或过期 |
| 403 | 无权限 | 普通用户访问管理员接口、账号被停用 |
| 404 | 资源不存在 | 用户 ID 不存在 |
| 409 | 冲突 | 用户名或邮箱已存在 |
| 500 | 服务器异常 | 未捕获异常 |

3. 接口名称固定，不得自行更改

| 功能 | 方法与路径 | 权限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册 | POST /api/user/register | 公开 | 陆奥琪 + 杨熙杰 |
| 登录 | POST /api/user/login | 公开 | 陆奥琪 |
| 当前用户 | GET /api/user/me | 已登录 | 陆奥琪 |
| 用户分页列表 | GET /api/user/list | admin | 杨熙杰 |
| 修改用户 | PUT /api/user/{id} | admin | 杨熙杰 |
| 启用/禁用 | PUT /api/user/{id}/status | admin | 杨熙杰 |
| 逻辑删除 | DELETE /api/user/{id} | admin | 杨熙杰 |
| 退出登录 | 前端清除 localStorage | 已登录 | 杨牧涵 |

4. 请求与响应字段

POST /api/user/register { "username":"student01", "password":"123456", "email":"student01@example.com" } POST /api/user/login { "username":"student01", "password":"123456" } 登录 data： { "token":"...", "userId":2, "username":"student01", "role":"user" } GET /api/user/list?page=1&size=10&keyword=&role=&status= PUT /api/user/{id} { "email":"new@example.com", "role":"user" } PUT /api/user/{id}/status { "status":0 }

5. 角色与状态统一

| 字段 | 后端值 | 前端显示 |
| --- | --- | --- |
| role | admin | 管理员 |
| role | user | 普通用户 |
| status | 1 | 启用 |
| status | 0 | 禁用 |
| deleted | 0 | 正常数据 |
| deleted | 1 | 已逻辑删除，不在普通列表显示 |

6. sys_user 表统一字段

| 字段 | 类型 | 约束/默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键，自增 | 用户ID |
| username | VARCHAR(50) | NOT NULL，UNIQUE | 登录用户名 |
| password | VARCHAR(100) | NOT NULL | 仅保存 BCrypt 密文 |
| email | VARCHAR(100) | NOT NULL，UNIQUE | 用户邮箱 |
| role | VARCHAR(20) | DEFAULT 'user' | admin / user |
| status | TINYINT | DEFAULT 1 | 1启用，0禁用 |
| deleted | TINYINT | DEFAULT 0 | MyBatis-Plus 逻辑删除字段 |
| create_time | DATETIME | 自动填充 | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 自动填充 | 更新时间 |

五、六名成员详细分工

1. 项目经理：王婧

角色定位：负责规则、文档、GitHub 集成、代码审查和最终验收；不代替技术成员完成业务代码。

负责分支

docs/day2

唯一负责的代码位置

Day2/ README.md（仅在需要补充启动方式和项目结构时修改） .github/pull_request_template.md（可选）

今日具体任务

1. 创建 backup/teacher-demo 和 dev/day2 分支，并通知所有成员只能从 dev/day2 创建个人分支。

2. 把本文件上传为 Day2/01_Day2小组分工与接口约定.docx。

3. 创建 Day2/00_Day2成果索引.md，列出今日所有正式成果、负责人和路径。

4. 绘制系统业务流程图：注册/登录 → 上传文档 → 文档处理 → 提问 → RAG 检索 → AI 回答 → 展示。

5. 把本文件中的接口、字段、角色、状态和端口约定同步给全组，任何变更必须由项目经理统一公布。

6. 检查每个 PR 是否只修改本人负责文件，是否有清晰提交信息和验证说明。

7. 按规定顺序合并 PR，并组织前后端联调。

8. 完成 Day2/05_Day2联调测试记录.docx，记录测试项、结果、问题、解决办法和最终结论。

9. 检查仓库中不得出现 .env、真实 API Key、数据库密码、node_modules、target、.idea 和本地数据库文件。

正式提交物

Day2/00_Day2成果索引.md

Day2/01_Day2小组分工与接口约定.docx

Day2/02_系统业务流程图.svg

Day2/05_Day2联调测试记录.docx

关键截图

GitHub 分支与 PR 页面截图

最终前后端联调页面截图

完成标准

所有代码通过 PR 合并，没有人直接向 main 覆盖文件。

main 最终能够按 README 启动，注册、登录、用户管理、权限均通过。

Day2 文档完整、命名统一、路径正确。

2. 前端成员 1：杨牧涵——前端基础、登录与注册

角色定位：负责 React 基础工程、登录/注册页面、全局登录状态、路由守卫和 Axios 封装。

负责分支

feat/frontend-auth

唯一负责的代码位置

frontend/package.json frontend/vite.config.ts frontend/src/main.tsx frontend/src/App.tsx frontend/src/api/request.ts frontend/src/api/auth.ts frontend/src/pages/Login/index.tsx frontend/src/pages/Register/index.tsx frontend/src/router/index.tsx frontend/src/router/ProtectedRoute.tsx frontend/src/store/auth.ts frontend/src/types/user.ts frontend/src/layouts/AdminLayout.tsx frontend/src/styles/auth.css

今日具体任务

1. 使用 Vite + React + TypeScript 初始化或整理 frontend；安装 antd、@ant-design/icons、axios、react-router-dom、zustand。

2. 配置 Vite 代理：/api → http://localhost:8081，前端不得在每个页面硬编码后端地址。

3. 封装 Axios：自动携带 Authorization: Bearer <token>；401 时清除登录状态并跳转 /login；其他错误显示后端 message。

4. 实现登录页：用户名、密码、必填校验、加载状态、错误提示、登录按钮、跳转注册入口。

5. 实现注册页：用户名、邮箱、密码、确认密码；校验邮箱格式、密码至少6位、两次密码一致。

6. 实现 Zustand 登录状态：保存 token 和 user；刷新页面时读取本地状态，并调用 GET /api/user/me 验证 Token。

7. 实现路由：/login、/register、/admin；未登录不能访问 /admin，已登录访问登录页时跳转 /admin。

8. 实现退出：清除 localStorage、Zustand 状态并跳转 /login。

9. 建立统一 AdminLayout，给孙凤摇提供用户管理页挂载位置；普通用户不显示“用户管理”菜单。

10. 完成后执行 npm run build，确保无 TypeScript 构建错误。

禁止修改

不得修改 backend/、sql/ 和孙凤摇负责的 UserManagement 组件。

不得另行引入第二套 UI 库或自行更改接口路径。

正式提交物

上述 frontend/ 代码

个人完成说明中写清页面、接口、测试结果

关键截图

npm install 成功

登录页

注册校验

登录成功

Token失效跳转

完成标准

注册、登录、退出均能调用统一接口。

请求自动带 Token；401 能自动退出。

页面刷新后有效登录状态能够恢复。

页面使用 Ant Design，整体风格统一。

3. 前端成员 2：孙凤摇——用户管理页面与视觉统一

角色定位：负责管理员用户管理页面、表格交互、弹窗和页面视觉规范；不修改登录状态核心文件。

负责分支

feat/frontend-users

唯一负责的代码位置

frontend/src/api/user.ts frontend/src/pages/UserManagement/index.tsx frontend/src/components/user/UserSearchBar.tsx frontend/src/components/user/UserTable.tsx frontend/src/components/user/UserEditModal.tsx frontend/src/components/user/UserStatusTag.tsx frontend/src/components/user/UserDeleteConfirm.tsx frontend/src/styles/users.css

今日具体任务

1. 根据统一接口封装用户 API：分页列表、修改用户、启用/禁用、逻辑删除。

2. 使用 Ant Design Table 展示：序号、用户名、邮箱、角色、状态、创建时间、操作。

3. 实现用户名关键字搜索、角色筛选、状态筛选和分页；翻页时保留筛选条件。

4. 实现编辑弹窗：只允许修改邮箱和角色，不允许修改用户名和密码。

5. 实现启用/禁用操作；操作前使用 Modal.confirm 二次确认，成功后刷新当前页。

6. 实现逻辑删除；删除前明确提示，删除后刷新列表。

7. 角色和状态使用统一 Tag：管理员/普通用户、启用/禁用，颜色和文案固定。

8. 所有请求必须显示 loading；成功使用 message.success；失败显示后端 message，禁止静默 catch。

9. 普通用户即使手动输入页面地址，也只显示“无权限”并由后端返回 403；前端隐藏仅作为体验优化。

10. 执行 npm run build，并与杨牧涵的 AdminLayout 集成。

禁止修改

不得修改 frontend/src/store/auth.ts、router/、request.ts、Login 和 Register 页面。

如需增加公共 API 能力，先把需求发给杨牧涵，不得两人同时修改 request.ts。

正式提交物

上述用户管理页面和组件代码

个人完成说明中附页面结构、接口调用和测试结果

关键截图

用户列表

搜索与筛选

编辑弹窗

禁用确认

删除确认

普通用户无权限

完成标准

管理员能完成用户 CRUD 和启停操作。

表格、弹窗、按钮、Tag 与登录页保持统一设计语言。

所有操作均有加载、成功和失败反馈。

4. 后端成员 1：王雨淇——Spring Boot 基础工程与公共模块

角色定位：先建立所有后端成员共同使用的 Spring Boot 工程骨架和公共能力，是后端开发的第一依赖。

负责分支

feat/backend-base

唯一负责的代码位置

backend/pom.xml backend/src/main/java/com/group9/campusqa/CampusQaApplication.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/common/Result.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/common/ResultCode.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/exception/BizException.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/exception/GlobalExceptionHandler.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/MybatisPlusConfig.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/CorsConfig.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/PasswordConfig.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/MetaObjectHandlerConfig.java backend/src/main/resources/application.yml backend/src/test/java/com/group9/campusqa/ApplicationSmokeTest.java

今日具体任务

1. 创建 Java 17、Spring Boot 3.x Maven 项目，统一包名 com.group9.campusqa。

2. 在 pom.xml 添加 Web、Validation、MyBatis-Plus、MySQL、Lombok、JJWT、spring-security-crypto 和测试依赖。

3. 配置 server.port=8081、MySQL 数据源、MyBatis-Plus 驼峰映射和逻辑删除值。

4. 数据库密码与 JWT 密钥使用环境变量占位，不把真实密码提交到 GitHub。

5. 实现 Result<T>：code、message、data、timestamp，提供 success 和 error 工厂方法。

6. 实现 BizException 和 GlobalExceptionHandler，处理业务异常、参数校验异常和未知异常，并返回真实 HTTP 状态码。

7. 配置 PaginationInnerInterceptor 分页插件。

8. 配置全局 CORS，开发环境允许 http://localhost:5173。

9. 提供 BCryptPasswordEncoder Bean，后续注册和登录统一使用。

10. 实现 create_time、update_time 自动填充配置。

11. 运行 mvn spring-boot:run，确认后端能连接 MySQL 并在 8081 启动。

12. 运行 mvn test，完成最小启动测试。

先后依赖 王雨淇完成基础工程后立即发 PR 到 dev/day2。 项目经理先合并 feat/backend-base，杨熙杰和陆奥琪再同步最新 dev/day2。

正式提交物

上述 Spring Boot 基础工程和公共代码

关键截图

pom.xml依赖

MySQL连接成功

8081启动终端

统一异常返回

mvn test通过

完成标准

后端可独立启动，不依赖老师 Python Demo。

公共类可被用户模块和认证模块直接复用。

application.yml 无真实密码和密钥。

5. 后端成员 2：杨熙杰——MySQL 用户表与用户 CRUD

角色定位：负责 sys_user 数据表、用户实体、Mapper、Service 和管理员用户管理接口。

负责分支

feat/backend-user

唯一负责的代码位置

sql/day2_user_schema.sql backend/src/main/java/com/group9/campusqa/entity/User.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/mapper/UserMapper.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/UserService.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/impl/UserServiceImpl.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/UserQueryDTO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/UserUpdateDTO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/UserStatusDTO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/vo/UserVO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/controller/UserController.java backend/src/test/java/com/group9/campusqa/UserControllerTest.java

今日具体任务

1. 编写 day2_user_schema.sql：创建 campus_qa、sys_user、唯一索引，并插入一个测试管理员账号；SQL 中不得出现个人真实密码。

2. 实现 User 实体，字段与本文件约定完全一致；password 不允许序列化返回。

3. UserMapper 继承 BaseMapper<User>，不手写重复 CRUD SQL。

4. 实现 UserService：按用户名/邮箱查重、分页搜索、按 ID 查询、修改邮箱和角色、启停、逻辑删除。

5. 用户分页条件支持 page、size、keyword、role、status，并按 create_time 倒序。

6. 实现 UserVO，只输出 id、username、email、role、status、createTime，不返回 password 和 deleted。

7. 实现 GET /api/user/list，仅管理员可访问。

8. 实现 PUT /api/user/{id}：可修改邮箱和角色，禁止修改用户名和密码。

9. 实现 PUT /api/user/{id}/status：启用或禁用；禁止管理员停用当前自己。

10. 实现 DELETE /api/user/{id}：使用 MyBatis-Plus 逻辑删除，不执行物理 DELETE。

11. 为陆奥琪提供稳定的方法：getByUsername、existsByUsername、existsByEmail、saveUser，供注册和登录调用。

12. 编写用户模块测试：分页、搜索、非法角色、用户不存在、普通用户越权、逻辑删除后不再显示。

禁止修改

不编写 JwtUtil、登录接口和拦截器。

不直接修改陆奥琪负责的认证文件。

正式提交物

上述用户 CRUD 代码

sql/day2_user_schema.sql

关键截图

MySQL数据库和表结构

分页列表

搜索

修改

禁用

逻辑删除

普通用户403

完成标准

用户 CRUD 全部可用，所有查询不返回密码。

软删除和禁用含义分开，数据可追溯。

接口参数和返回字段与前端约定一致。

6. AI/认证成员：陆奥琪——注册登录、JWT 与权限控制

角色定位：今天不开发新的 RAG 算法；负责登录认证、Token 拦截和角色权限，并绘制 RAG 流程图。

负责分支

feat/backend-auth

唯一负责的代码位置

backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/RegisterDTO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/dto/LoginDTO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/vo/LoginVO.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/AuthService.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/service/impl/AuthServiceImpl.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/controller/AuthController.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/util/JwtUtil.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/interceptor/JwtInterceptor.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/config/WebMvcConfig.java backend/src/main/java/com/group9/campusqa/context/UserContext.java backend/src/test/java/com/group9/campusqa/AuthControllerTest.java Day2/03_RAG流程图.svg

今日具体任务

1. 实现 RegisterDTO 校验：用户名非空、长度2-50；密码6-72位；邮箱格式正确。

2. 实现注册：用户名和邮箱查重；密码使用 BCrypt 加密；默认 role=user、status=1；成功返回201。

3. 实现 LoginDTO 和 POST /api/user/login：查询用户、BCrypt matches 验证、禁用账号返回403。

4. 实现 JwtUtil：Token 包含 userId、username、role 和过期时间；密钥从配置读取，不硬编码。

5. 实现 JwtInterceptor：读取 Authorization: Bearer <token>，验证签名和过期时间，把当前用户写入 UserContext。

6. 实现 WebMvcConfig：拦截 /api/**；排除 /api/user/login、/api/user/register 和必要的健康检查。

7. 实现 GET /api/user/me，返回当前登录用户的安全信息。

8. 实现管理员权限校验：用户管理接口必须同时通过 Token 和 role=admin 检查。

9. 实现前后端一致的错误：缺Token/无效Token/过期Token返回401，普通用户访问管理接口返回403。

10. 编写认证测试：注册成功、重复用户名409、重复邮箱409、密码错误401、禁用账号403、无Token401、普通用户越权403、Token过期401。

11. 绘制 RAG 流程图：用户提问 → 问题向量化 → FAISS TopK → 上下文构建 → Prompt → LLM → 回答与来源。

12. 今天不修改 RAG 核心算法；只保证认证设计为后续问答接口预留 Token 能力。

禁止修改

不得修改 UserController、UserServiceImpl 和 SQL。

不得硬编码真实 JWT 密钥。

正式提交物

上述认证和权限代码

Day2/03_RAG流程图.svg

关键截图

注册成功

重复用户名

登录含Token

密码错误

无Token

Token过期

普通用户403

RAG流程图

完成标准

密码从不明文入库。

JWT 能生成、解析、过期校验。

前端篡改 role 也无法绕过后端权限。

公开接口和受保护接口边界正确。

六、文件所有权与协作边界

以下核心文件只能由指定负责人修改；需要变更时先在群里说明，由负责人统一改，避免多人同时编辑造成冲突。

| 核心文件/目录 | 唯一负责人 | 其他成员如何配合 |
| --- | --- | --- |
| backend/pom.xml、application.yml、Result、全局异常 | 王雨淇 | 提交依赖需求给王雨淇，不直接改 |
| User.java、UserMapper、UserService、UserController、SQL | 杨熙杰 | 认证模块通过 UserService 调用 |
| JwtUtil、JwtInterceptor、AuthController、WebMvcConfig | 陆奥琪 | 用户模块不直接改认证文件 |
| frontend/src/api/request.ts、store/auth.ts、router、App.tsx | 杨牧涵 | 孙凤摇提交接口需求，不直接改 |
| UserManagement 页面和 user 组件 | 孙凤摇 | 杨牧涵只提供布局和路由入口 |
| Day2 文档、成果索引、最终联调记录 | 王婧 | 成员提供内容和截图，不重复制作团队文档 |

相邻成员审查关系

| 开发者 | 代码审查者 | 重点检查 |
| --- | --- | --- |
| 杨牧涵 | 孙凤摇 | 路由、交互、Ant Design统一性 |
| 孙凤摇 | 杨牧涵 | API调用、状态处理、页面结构 |
| 王雨淇 | 杨熙杰 | 公共配置、依赖、启动可靠性 |
| 杨熙杰 | 陆奥琪 | 用户数据安全、权限接口边界 |
| 陆奥琪 | 王雨淇 | JWT、拦截器、异常和测试 |
| 所有人 | 王婧最终验收 | 目录、命名、构建、功能、材料 |

七、统一编码与界面规范

1. 后端代码规范

包名全部小写：com.group9.campusqa；类名 PascalCase；方法和变量 camelCase；常量 UPPER_SNAKE_CASE。

Controller 只接收参数、调用 Service、返回 Result；不得直接写 SQL 或复杂业务逻辑。

Service 处理查重、注册、权限、自我停用保护等业务；Mapper 只负责数据访问。

数据库实体 Entity、请求 DTO、响应 VO 必须分离；禁止直接把 User 实体返回前端。

密码字段只存 BCrypt 密文，日志、异常和响应均不得输出密码。

使用参数化查询和 MyBatis-Plus 条件构造器；禁止拼接用户输入生成 SQL。

每个公开方法处理明确异常；禁止 catch 后什么都不做。

一个类一个文件；不把所有代码堆进一个 Controller。

2. 前端美观与一致性规范

| 项目 | 统一要求 |
| --- | --- |
| UI体系 | 只使用 Ant Design，不再引入其他组件库 |
| 主题色 | 河海蓝 #005BAC；深色 #073B66；危险操作使用 Ant Design danger |
| 间距 | 按 8px 基准：8 / 16 / 24 / 32；禁止页面内随机间距 |
| 圆角 | 卡片和输入框 8px，弹窗按 Ant Design 默认 |
| 页面宽度 | 管理内容区 max-width 1280px，居中，左右留白 |
| 表单 | label、错误提示、按钮宽度统一；提交时按钮 loading |
| 表格 | 固定列名、空状态、分页、加载状态；操作列使用文字按钮或小型按钮 |
| 反馈 | 成功 message.success；失败显示后端 message；危险操作 Modal.confirm |
| 样式位置 | 页面样式放 styles/auth.css、styles/users.css；避免大量 inline style |
| 文件命名 | 组件 PascalCase，目录和普通文件使用英文，不使用中文源码文件名 |

美观的本质 不是让每个人自由发挥，而是统一组件库、主题色、间距、按钮、表格和反馈方式。 一个页面看起来是否像同一个项目，主要取决于设计规则是否一致，而不是装饰是否复杂。

八、联调顺序、验收标准与提交材料

1. 推荐执行顺序

| 阶段 | 负责人 | 工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：备份与规则 | 王婧 | 建分支、发本文件、冻结接口 | 全员确认 |
| 阶段2：基础工程 | 王雨淇、杨牧涵 | 后端骨架、前端骨架 | 能启动并合入dev/day2 |
| 阶段3：并行开发 | 其余技术成员 | 用户CRUD、JWT、用户页面 | 个人PR完成 |
| 阶段4：模块联调 | 前后端对应成员 | 接口字段、错误处理、权限 | 单模块通过 |
| 阶段5：回归测试 | 全组 | 注册登录、CRUD、角色、Token | 无阻断问题 |
| 阶段6：最终合并 | 王婧 | dev/day2 → main，整理材料 | main可运行 |

2. PR 合并顺序

1. feat/backend-base 2. feat/backend-user 3. feat/backend-auth 4. feat/frontend-auth 5. feat/frontend-users 6. docs/day2 7. 全组联调与修复 8. dev/day2 → main

3. 构建与启动命令

# 数据库 mysql -u root -p < sql/day2_user_schema.sql # 后端 cd backend mvn clean test mvn spring-boot:run # 前端 cd frontend npm install npm run build npm run dev

4. 最终功能验收

□ MySQL campus_qa 和 sys_user 创建成功。

□ Spring Boot 在 8081 正常启动，前端在 5173 正常启动。

□ 用户可注册；重复用户名和邮箱会被拦截。

□ 数据库中密码为 BCrypt 密文，不是明文。

□ 用户可登录并获得 JWT Token。

□ 未登录或 Token 无效不能访问受保护接口。

□ Token 过期后前端自动退出并跳转登录页。

□ 管理员可分页查看、搜索、编辑、启停和逻辑删除用户。

□ 普通用户看不到用户管理菜单，直接访问后端接口返回403。

□ 用户列表和任何接口都不返回 password。

□ 登录页、注册页和用户管理页风格统一，无明显错位。

□ mvn clean test 和 npm run build 均通过。

□ 原有老师 Demo 已在 backup/teacher-demo 中保留。

□ GitHub 没有真实密码、密钥、node_modules、target 和本地配置文件。

5. 每人单独发给项目经理的材料

| 材料 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 个人完成说明 | 每人1份 | 写清负责范围、修改文件、完成结果、测试结果、未解决问题 |
| 个人日报 | 每人1份 | 今日完成、遇到问题、解决过程、明日计划 |
| 关键截图 | 按本人任务 | 终端截图要有命令和成功信息；页面截图带地址栏 |
| PR链接/截图 | 每人1份 | 能够看到分支、提交说明、修改文件和合并状态 |
| 问题与解决截图 | 有问题才交 | 必须同时给出完整报错和解决后的结果 |

6. Pull Request 描述模板

## 完成内容 - 完成了什么功能 ## 修改文件 - backend/... 或 frontend/... ## 接口/页面 - 涉及的接口或页面 ## 验证结果 - 执行的命令 - 通过的测试 ## 未解决问题 - 无 / 具体问题

九、今日禁止事项与最终检查清单

1. 今日禁止事项

禁止把正式代码全部复制到 Day2/。

禁止六个人同时修改 backend/ 的同一个入口文件或 frontend/src/App.tsx。

禁止直接向 main 提交或在 GitHub 网页覆盖他人代码。

禁止把老师 FastAPI/SQLite Demo 当作今天的正式后端继续扩展。

禁止今天同时开发 RAG 算法、知识库上传、SSE、Refresh Token 等 PPT 外功能。

禁止将密码、JWT密钥、API Key、.env、application-local.yml 上传仓库。

禁止前端只隐藏菜单而不做后端权限校验。

禁止返回 User 实体导致密码密文泄露。

禁止为了美观引入多个 UI 库或让每人采用不同颜色和间距。

禁止没有测试就合并 dev/day2 到 main。

2. 项目经理最终检查

□ backup/teacher-demo 已存在且不再修改。

□ 所有成员分支均从最新 dev/day2 创建。

□ 每个 PR 只修改本人负责目录和文件。

□ 所有提交信息能看懂，不存在大批“Add files via upload”。

□ 接口路径、字段、角色和状态没有出现多套写法。

□ 后端启动、数据库连接、前端构建全部通过。

□ 注册、登录、退出、用户 CRUD、JWT、权限均通过。

□ 系统流程图和 RAG 流程图完整。

□ Day2 成果索引、分工文档、接口说明、联调记录齐全。

□ 仓库安全检查通过。

全组统一记住 能运行的正式代码：backend/、frontend/、sql/。 今天的成果证明：Day2/。 老师的参考代码：backup/teacher-demo 和 demo-rag/。 所有个人分支先合入 dev/day2，验收通过后再由王婧合入 main。

本文件发布后即作为 Day2（实际 Day3）的统一执行标准。如需修改接口、字段、目录或负责人，必须先由项目经理在群内发布统一变更，任何成员不得私自改变。