校园问答助手开发项目

河海大学官网真实知识库增强模块

第9组最终严格分工与提交规范

Day5总分工的并行补充任务

50个官方页面 · ≥45个有效正文 · ≥40个审核通过并真实导入

2026年7月

1. 定位、目标与前置依赖

任务定位 本模块属于Day5总分工中的并行增强任务，不是Day5结束后的附加任务。网页采集、清洗和审核可立即开展；真实导入与最终验收必须等待Day4 Java文档主链路进入dev/day5。

| 项目 | 固定要求 |
| --- | --- |
| 目标分支 | 所有PR统一合入 dev/day5 |
| 采集规模 | 登记50个河海大学官方公开页面 |
| 有效正文 | 不少于45个页面正文提取正常 |
| 审核与导入 | 不少于40个页面APPROVED并真实导入知识库 |
| 采集方式 | 白名单离线采集；禁止在用户提问时实时爬取 |
| 正文格式 | 清洗结果统一输出TXT，不使用Markdown作为上传格式 |
| 来源数据 | source-list.csv + manifest.json保存网址、站点、分类、日期和哈希 |
| 完成判定 | 必须完成数据库记录、COMPLETED状态、FAISS向量、检索与聊天来源展示 |

1.1 页面数量分配

| 类别 | 数量 | 内容范围 |
| --- | --- | --- |
| 学校概况与历史 | 8 | 学校简介、历史沿革、校训校风、校区和组织概况 |
| 校园公共服务 | 8 | 校园地图、常用服务、网络信息、校历与办事说明 |
| 图书馆服务 | 10 | 借阅规则、空间服务、读者指南、开放服务与常见问题 |
| 教务教学 | 10 | 公开办事指南、教学管理文件、学籍与考试说明 |
| 招生与专业 | 8 | 学校介绍、学院介绍、专业介绍与公开招生说明 |
| 学院及其他官方子站 | 6 | 学院公共介绍、学生服务和公开办事信息 |

1.2 禁止采集

登录后页面、验证码页面、信息门户和教务系统内部页面。

成绩、课表、学号、名单等个人信息。

图书馆付费数据库全文、商业资源和版权受限全文。

纯宣传新闻、重复通知、明显过期且无法确认现状的页面。

2. 固定目录、文件格式与数据契约

2.1 必须形成的仓库结构

scripts/hhu_crawler/ ├─ crawler.py ├─ cleaner.py ├─ build_manifest.py ├─ validate_dataset.py ├─ import_to_kb.py ├─ requirements.txt └─ README.md knowledge-base/hhu-official/ ├─ source-list.csv ├─ manifest.json ├─ README.md └─ samples/ # 提交5份清洗后的TXT样例 knowledge-base/hhu-official/raw/ # 本地生成，禁止提交 knowledge-base/hhu-official/generated/ # 本地生成，禁止提交

2.2 source-list.csv固定列

id,title,url,source_site,category,freshness,enabled,review_status,review_note

2.3 manifest.json每条记录固定字段

{ "id": "hhu-001", "file_name": "001_河海大学学校简介.txt", "title": "河海大学学校简介", "source_url": "https://www.hhu.edu.cn/...", "source_site": "河海大学官网", "category": "学校概况", "published_at": null, "crawled_at": "2026-07-17 22:00:00", "content_hash": "...", "review_status": "APPROVED", "import_status": "IMPORTED" }

2.4 Java→Python处理请求与/search返回字段

ProcessRequest（新增字段均为可选） doc_id, path, title, file_name, source_url, source_site, category, published_at, crawled_at, callback_url SearchResult content, doc_id, chunk_idx, title, file_name, source_url, source_site, category, published_at, crawled_at, score

2.5 .gitignore固定要求

# 允许提交可复现配置与少量样例 !knowledge-base/hhu-official/ !knowledge-base/hhu-official/README.md !knowledge-base/hhu-official/source-list.csv !knowledge-base/hhu-official/manifest.json !knowledge-base/hhu-official/samples/ !knowledge-base/hhu-official/samples/** # 禁止提交整站原始页和批量正文 knowledge-base/hhu-official/raw/ knowledge-base/hhu-official/generated/ # 继续禁止提交运行数据 /storage/uploads/ /ai-service/data/ .env faiss.index metadata.json

3. 统一分支与文件边界

| 成员 | 固定分支 | PR标题 |
| --- | --- | --- |
| 王雨淇 | feat/day5-backend-chat-data | feat: 构建河海大学官网知识数据管道 |
| 孙凤摇 | feat/day5-frontend-chat-ui | feat: 完成官网资料审核与来源展示 |
| 杨熙杰 | feat/day5-backend-rag-chat | feat: 贯通官网来源导入与RAG问答 |
| 杨牧涵 | feat/day5-frontend-chat-core | feat: 适配官网来源字段与SSE解析 |
| 陆奥琪 | feat/day5-ai-retrieval | feat: 扩展AI检索来源元数据 |
| 王婧 | docs/day5 | docs: 完成官网知识库验收材料 |

分支规则 官网知识库任务直接并入每个人原有Day5分支，不再另建第二套official分支。每人只修改下文列出的文件；公共字段变更先在群内确认。

4. 成员分工

4.1 王雨淇：采集、清洗、数据结构与批量导入

必须提交文件

.gitignore

scripts/hhu_crawler/crawler.py

scripts/hhu_crawler/cleaner.py

scripts/hhu_crawler/build_manifest.py

scripts/hhu_crawler/validate_dataset.py

scripts/hhu_crawler/import_to_kb.py

scripts/hhu_crawler/requirements.txt

scripts/hhu_crawler/README.md

knowledge-base/hhu-official/source-list.csv

knowledge-base/hhu-official/manifest.json

knowledge-base/hhu-official/README.md

knowledge-base/hhu-official/samples/（5份TXT）

sql/day5_official_source.sql

backend/.../entity/KbDocument.java

backend/.../dto/OfficialSourceMetadataDTO.java

backend/.../vo/DocumentVO.java

backend/.../vo/chat/SourceVO.java

必须完成

将孙凤摇审核表中的50个页面转为source-list.csv；至少45个页面生成有效TXT，至少40个APPROVED。

爬虫设置1～2秒间隔、10秒超时、最多2次重试，只访问白名单网址。

清除导航、页脚、友情链接、脚本和重复段落；正文少于100字时标记失败，不得导入。

生成manifest.json并使用content_hash去重；内容未变化时跳过，变化时标记UPDATED。

批量导入脚本读取manifest，调用Java上传接口并携带来源字段；支持--dry-run和成功/失败/跳过统计。

来源字段允许为空，保证普通TXT/PDF/DOCX上传不受影响。

禁止修改

不得修改ChatController、RagService、前端文件和ai-service目录。

提交前验证

python scripts/hhu_crawler/validate_dataset.py python scripts/hhu_crawler/import_to_kb.py --dry-run cd backend && .\mvnw.cmd test

4.2 孙凤摇：50个页面收集审核与全部来源界面

必须提交文件

Day5/02_官网页面来源与审核记录.xlsx

Day5/03_官网页面采集异常记录.md

frontend/src/components/document/OfficialSourceTag.tsx

frontend/src/components/document/OfficialSourceDetail.tsx

frontend/src/components/document/OfficialSourceFilter.tsx

frontend/src/components/chat/SourceCard.tsx

frontend/src/components/chat/SourceList.tsx

frontend/src/styles/official-source.css

必须完成

独立收集50个河海大学官方页面，按6类数量分配登记；逐页确认链接可访问且无需登录。

审核表固定列：编号、标题、网址、站点、分类、发布日期、动态性、正文质量、审核状态、问题说明、审核人。

审核状态只能使用PENDING、APPROVED、REJECTED、NEEDS_EDIT；至少40个APPROVED。

知识库列表和详情显示官方来源、站点、分类、发布日期、抓取时间、查看原文和时效提示。

聊天来源卡片显示[1]编号、标题、官网名称、日期、相似度、摘要和原文链接；编号必须与回答引用一致。

无网址、无日期和普通上传文档不得显示空白占位；外链新标签页打开并设置noopener noreferrer。

禁止修改

不得修改chat.ts、useChatStream.ts、Chat/index.tsx、Java和Python文件。

提交前验证

cd frontend npm run build

4.3 杨熙杰：Java上传元数据、处理链路和RAG来源贯通

必须提交文件

backend/.../controller/DocumentController.java

backend/.../service/DocumentService.java及实现类

backend/.../service/DocumentProcessService.java及实现类

backend/.../dto/AiProcessRequest.java

backend/.../dto/AiSearchResponse.java

backend/.../client/AiClient.java或ai/AiSearchClient.java

backend/.../service/RetrievalService.java

backend/.../service/RagService.java

backend/.../controller/ChatController.java

backend/src/test/java/com/group9/campusqa/OfficialKnowledgeIntegrationTest.java

必须完成

先保证Day4文档主链路已同步到dev/day5；上传接口接收可选来源字段并保存到kb_document。

Java调用Python /process时传递file_name、source_url、source_site、category、published_at、crawled_at。

将/search来源字段贯通到同步回答、SSE meta、qa_record.source_docs和历史会话恢复。

SSE严格使用meta→token…→done；异常发送error，不套Result外壳。

source_url只允许http/https；删除或重新处理官方文档时同步清理旧向量，禁止重复结果。

完成不少于40篇真实TXT的批量导入联调，状态均可追踪，失败项有明确errorMessage。

禁止修改

不得另建重复SourceVO、ChatResponse；公共DTO由王雨淇维护。

提交前验证

cd backend .\mvnw.cmd test # 另附：真实上传、COMPLETED状态、/search结果三类证据

4.4 杨牧涵：前端类型、API与SSE字段适配

必须提交文件

frontend/src/types/chat.ts

frontend/src/types/document.ts

frontend/src/api/chat.ts

frontend/src/hooks/useChatStream.ts

frontend/src/pages/Chat/index.tsx

必须完成

增加fileName、sourceUrl、sourceSite、category、publishedAt、crawledAt可选字段。

同步接口和SSE meta均能解析来源并传给孙凤摇的SourceList。

刷新、切换历史会话后来源仍能恢复；旧记录和字段缺失时不报错。

禁止修改

不得修改SourceCard、OfficialSource组件、Java和Python文件。

提交前验证

cd frontend npm run build

4.5 陆奥琪：Python来源元数据适配

必须提交文件

ai-service/ai_service/schemas.py

ai-service/ai_service/processor.py

ai-service/ai_service/vector_store.py

ai-service/tests/fixtures/official_source.txt

ai-service/tests/test_source_metadata.py

必须完成

ProcessRequest接收可选来源字段；processor将其写入每个chunk的metadata。

/search返回固定来源字段；旧TXT/PDF/DOCX没有来源字段时仍正常返回。

覆盖有来源、无来源、重复处理、删除后重建和字段缺失测试。

禁止修改

不得编写网页爬虫，不得修改Java和前端文件。

提交前验证

cd ai-service pytest -q

4.6 王婧：统筹、测试集、联调记录与最终验收

必须提交文件

Day5/01_官网真实知识库增强模块最终严格分工.docx

Day5/04_官网知识库测试问题.md

Day5/05_官网知识库联调测试记录.docx

Day5/06_官网知识库成果说明.md

Day5/screenshots/01_50个来源登记.png

Day5/screenshots/02_正文生成与审核.png

Day5/screenshots/03_40篇导入完成.png

Day5/screenshots/04_检索官网来源.png

Day5/screenshots/05_流式回答与来源.png

Day5/screenshots/06_历史恢复.png

必须完成

准备20个问题：12个可回答、3个多轮、3个无资料、2个时效或模糊问题。

逐项核对50个来源、45个有效正文、40个APPROVED和40个真实导入记录。

联调记录写明请求、响应、问题、修复人、复测结果和截图编号，不得只写“测试通过”。

检查回答只依据资料、[1][2]与来源卡片一致、原文链接可打开、无资料时不编造。

禁止修改

不代替成员重写业务代码；只处理分支同步、接口冻结、测试和文档收口。

5. PR、合并顺序与提交要求

5.1 每个PR必须写明

完成内容：逐项列出，不写“完成开发”等空泛描述。

修改文件：只能出现本人分配的文件；共享文件需说明已与相关成员确认。

验证结果：给出命令、通过数量、接口响应或关键截图。

真实数据结果：涉及采集/导入者必须写页面数、有效数、审核数、导入数和失败原因。

待联调项：明确依赖哪个分支和哪个接口。

5.2 推荐合并顺序

| 顺序 | PR | 合并前条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Day4 Java文档主链路同步 | 上传、处理、回调、检索转发可用 |
| 1 | 王雨淇：数据结构与采集管道 | 数据字段、脚本和.gitignore测试通过 |
| 2 | 陆奥琪：Python来源元数据 | pytest通过，旧文档兼容 |
| 3 | 杨熙杰：Java与RAG贯通 | 真实导入、/search、同步与SSE通过 |
| 4 | 杨牧涵：前端数据层 | 构建通过，来源可恢复 |
| 5 | 孙凤摇：审核材料与来源界面 | 50个审核完成，UI构建通过 |
| 6 | 王婧：文档与验收 | 最终清单和截图齐全 |

6. 一键重建与最终完成定义

6.1 新环境必须可按以下顺序重建

# 1. 执行Day2、Day4、Day5 SQL # 2. 启动Python AI、Java、React # 3. 抓取并清洗官方页面 python scripts/hhu_crawler/crawler.py python scripts/hhu_crawler/validate_dataset.py # 4. 导入知识库 python scripts/hhu_crawler/import_to_kb.py # 5. 验证/search和聊天页面

6.2 最终验收清单

□ source-list.csv登记50个公开官方页面，分类数量符合分配。

□ 不少于45份TXT正文生成正常，不少于40个页面审核为APPROVED。

□ 不少于40篇资料真实进入kb_document，最终状态为COMPLETED且chunkCount>0。

□ FAISS中存在真实官网资料向量，/search能够返回正确来源与score。

□ 同步问答、SSE流式问答和历史恢复均保留官网来源字段。

□ 回答引用编号与来源卡片一致，“查看原文”能打开正确官网。

□ 旧TXT/PDF/DOCX和普通上传文档继续正常使用。

□ 无资料时固定拒答，不显示虚假来源。

□ Git中没有真实Key、完整抓取目录、上传文件、FAISS索引或metadata.json。

□ 新环境可通过README和脚本重新构建同一套真实知识库。

最终完成定义 不是“爬虫代码写完”，而是至少40篇河海大学官方资料已完成采集、审核、真实导入、向量检索，并能在Day5聊天页面中作为可点击的官网来源稳定展示。