校园问答助手开发项目

Day4 未完成任务与 Day5 AI 模块开发

第9组完整分工与接口约定

执行原则 PR #19 已合入 dev/day4，dev/day5 已创建。组员现在可以统一从最新 dev/day5 建立个人 Day5 分支并行开发。Day4 未完成的 Java 主链路继续在原分支收口，合入 dev/day4 并验证后，由王婧向前同步到 dev/day5。

| 姓名 | 角色 | 主要负责 |
| --- | --- | --- |
| 王婧 | 组长 / 项目经理 | 分支管理、接口冻结、联调、测试、文档与验收 |
| 杨牧涵 | 前端开发 1 | 聊天页面容器、接口封装、SSE 流解析与路由 |
| 孙凤摇 | 前端开发 2 | 聊天组件、会话侧栏、来源展示与交互状态 |
| 王雨淇 | Java 后端 1 | 会话/问答数据、历史接口、Prompt 与 LLM 客户端 |
| 杨熙杰 | Java 后端 2 | Day4 文档主链路、RAG 编排、聊天同步/流式接口 |
| 陆奥琪 | Python AI | 文档向量化与 FAISS 检索、TopK/阈值与检索测试 |

状态核对时间：2026-07-17；当前集成基线：以 PR #19 合并后的最新 dev/day4 和已创建的 dev/day5 为准。Day5 目标：完成“问题 → 向量检索 → Prompt → 大模型 → 流式回答 → 来源与历史记录”的完整闭环。

1. 当前项目基础与本阶段目标

1.1 当前已经具备的基础

• Spring Boot 3 + Java 17 + MyBatis-Plus + MySQL + JWT 用户体系，Java 主服务端口 8081。

• React + TypeScript + Ant Design 管理端，已有登录、用户管理和知识库管理页面。

• Python FastAPI AI 服务已具备 TXT、PDF、DOCX 读取、文本切分、DashScope Embedding、FAISS 持久化、/process、/search、/health 和删除向量接口；老式 DOC 处理仍是 Day4 待补齐项。

• Day4 知识库前端已完成列表、搜索、筛选、分页、详情、状态、预览、下载、删除和重新处理等组件。

1.2 GitHub 全分支核对（截至 2026-07-17）

| 分支 | 当前状态 | 统一处理方式 |
| --- | --- | --- |
| backup/teacher-demo-20260716 | 教师 Demo 备份 | 仅作参考，不合并、不在其上开发 |
| main | 正式发布分支，尚未包含完整 Day4/Day5 | Day5 不从 main 建分支；最终验收后再发布 |
| dev/day2 | Day2 历史集成分支 | 保留历史，不再接收 Day4/Day5 开发 |
| dev/day4 | PR #19 已合入，作为 Day4 收口基线 | 继续接收尚未完成的 Day4 业务 PR，验证后向 dev/day5 同步 |
| docs/day4 | PR #19 已经 Squash 合入 dev/day4 | 确认无遗漏后可删除该旧分支 |
| feat/day4-ai-service | 内容已经 PR #21 Squash 合入 dev/day4 | 不再继续开发；核对无遗漏后可删除 |
| feat/day4-backend-doc-data | 内容已经 PR #11 Squash 合入 dev/day4 | 不再继续开发；个人文档若未合入则单独整理 |
| feat/day4-backend-process | 唯一仍在开发的 Day4 业务分支，尚未形成可合并 PR | 先同步最新 dev/day4，移除与任务无关的 User* 文件，再测试并 PR 到 dev/day4 |
| feat/day4-frontend-docs | 内容已经 PR #20 Squash 合入 dev/day4 | 只做真实接口回归；无遗漏后可删除 |
| feat/day4-frontend-upload | 内容已经 PR #12 Squash 合入 dev/day4 | 只做真实接口回归；无遗漏后可删除 |
| fix/user-management-encoding | 内容已经 PR #14 合入 | 不再作为开发基线；验证乱码无回归后可删除 |
| dev/day5 | 已创建，作为 Day5 统一集成基线 | 组员现在可从该分支创建个人 Day5 功能分支 |

1.3 仍在并行完成的 Day4 内容

| 内容 | 当前处理方式 | 是否阻塞 Day5 |
| --- | --- | --- |
| Java 文档 CRUD、异步处理、Python 回调与检索转发 | 杨熙杰在 feat/day4-backend-process 继续完成；分支尚无 PR，且需先同步 dev/day4 并清理无关 User* 文件 | 不阻塞 Mock、数据层、Prompt 和页面开发；阻塞真实全链路验收 |
| Day4 知识库前端 | PR #12 和 PR #20 已合入 dev/day4；当前主要剩下真实 Java 接口回归 | 不阻塞 Day5 前端使用 Mock 开发；最终联调前必须通过 |
| Python AI 服务 | PR #21 已合入 dev/day4；已有 /process、/search、/health 和删除向量接口 | Day5 还需补 score_threshold、file_name、去重、参数校验和检索实验 |
| Java/Python 上传目录、Token 与字段统一 | Java 默认 storage/uploads，Python 默认 ../storage/uploads；实际启动目录下可能不是同一路径 | 不阻塞编码，但阻塞文档处理与最终验收 |
| Day4 文档收口 | PR #19 已合入 dev/day4，dev/day5 已创建 | 不再阻塞 Day5 建分支；后续联调结果记入 Day4/04 |

1.4 Day5 必须完成的功能

| 模块 | 必须达到的结果 |
| --- | --- |
| RAG 检索 | 问题向量化，FAISS TopK=5，阈值过滤、排序、去重，返回来源元数据 |
| Prompt | 包含系统角色、参考资料、历史对话、当前问题；资料不足时禁止编造 |
| 大模型 | Java 调用 DashScope OpenAI 兼容接口，默认 qwen-plus，temperature=0.3 |
| 问答接口 | POST /api/chat 同步回答；POST /api/chat/stream 以 SSE 流式返回 |
| 多轮会话 | conversationId 关联同一会话，默认使用最近 3 轮历史 |
| 历史记录 | 会话分页、详情、重命名、删除；保存问题、答案、来源和时间 |
| 聊天页面 | 左侧会话列表，右侧消息区、输入框、来源卡片、加载与停止生成 |
| 测试验收 | 正常问答、无资料拒答、引用、流式输出、历史恢复、异常提示均通过 |

2. 统一技术架构与开发规则

2.1 正式调用链

浏览器 React :5173 -> Spring Boot :8081 （JWT、会话、RAG 编排、Prompt、LLM、MySQL） -> Python FastAPI :8000 /search （Embedding + FAISS） -> DashScope OpenAI-Compatible API （qwen-plus） -> MySQL campus_qa （qa_conversation、qa_record）

唯一正式链路 前端只调用 Java；Java 调用 Python 检索和 DashScope LLM。老师 Demo 中 FastAPI 直接负责聊天、SQLite 保存历史的逻辑只作参考，不再形成第二套正式后端。

2.2 分支与同步方式

| 用途 | 分支规则 |
| --- | --- |
| Day4 未完成任务 | 杨熙杰继续使用 feat/day4-backend-process；必须先同步 dev/day4，清理无关文件后 PR 到 dev/day4 |
| Day5 集成分支 | dev/day5 已从 Day4 集成线创建，作为 Day5 代码和文档的统一目标分支 |
| Day5 个人分支 | 统一从最新 dev/day5 创建；禁止从 main、dev/day2 或旧 Day4 功能分支创建 |
| 同步 Day4 新代码 | Day4 PR 合入 dev/day4 并验证后，由王婧将 dev/day4 向前同步到 dev/day5，不做反向合并 |
| 最终发布 | Day4 + Day5 验收通过后，保留 main 独有的 Day2 SVG，再将 dev/day5 合入 main |

2.3 固定参数

| 参数 | 统一值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| topK | 5 | Python 先召回 5 条，可通过配置调整 |
| scoreThreshold | 0.70 | 初始值；低于阈值不进入 Prompt |
| 历史轮数 | 最近 3 轮 | 防止上下文无限增长 |
| 上下文上限 | 约 6000 tokens | 超长时按相关度从低到高截断 |
| LLM 模型 | qwen-plus | 通过环境变量覆盖 |
| temperature | 0.30 | 降低随机发挥 |
| maxTokens | 1024 | 限制回答长度 |
| 超时 | 检索 15s；LLM 60s | 超时返回可读错误，禁止一直 loading |
| UPLOAD_DIR | 两端解析后的同一绝对路径 | 联调时统一指向仓库根目录 storage/uploads；不依赖启动目录猜测 |
| 本地数据 | 禁止提交 | 忽略 /storage/uploads/、/ai-service/data/、真实 .env、faiss.index 和 metadata.json |

2.4 安全与代码边界

• DASHSCOPE_API_KEY、AI_CALLBACK_TOKEN、数据库密码只能通过环境变量或本地 .env 注入，禁止提交真实值。

• 聊天和历史接口必须校验 JWT；用户只能访问自己的会话记录。真实上传文档、FAISS 索引、metadata.json 和本地 .env 必须加入 .gitignore，禁止提交 GitHub。

• 原生 EventSource 不能携带现有 Authorization Header，因此流式聊天统一使用 POST + fetch + ReadableStream 读取 text/event-stream。

• 每人只修改分配目录；公共 DTO、接口名或字段变更必须先由王婧确认。

3. 统一接口与数据约定

3.1 Python 检索接口

POST http://localhost:8000/search Header: X-Internal-Token: ${AI_CALLBACK_TOKEN} { "question": "河海大学图书馆开放时间是什么？", "top_k": 5, "score_threshold": 0.70 }

返回 results 中每项固定包含：doc_id、title、file_name、chunk_idx、content、score。结果按 score 降序，低于阈值的数据不返回；同一文档内容高度重复时去重。

3.2 Python 处理状态回调

POST http://localhost:8081/api/doc/callback Authorization: Bearer ${AI_CALLBACK_TOKEN} Content-Type: application/json { "doc_id": 1, "stage": "EMBEDDING", "status": "PROCESSING", "error_message": null, "chunk_count": null } 说明：Java 调 Python 使用 X-Internal-Token；Python 回调 Java 使用 Authorization: Bearer。Java 的用户 JWT 拦截器必须放行 /api/doc/callback，再由回调接口或专用内部拦截器校验 AI_CALLBACK_TOKEN，禁止把内部 Token 当作用户 JWT 解析。Python 发送回调后必须调用 response.raise_for_status()；非 2xx 时记录回调 URL、文档 ID、阶段和状态，但不得记录真实 Token，且不得静默视为成功。

3.3 Java 同步聊天接口

POST /api/chat Authorization: Bearer <JWT> { "conversationId": 12, "question": "……" } Result.data = { "conversationId": 12, "recordId": 36, "answer": "……[1]", "sources": [{"index":1,"docId":3,"title":"……","fileName":"……","score":0.86,"content":"……"}] }

3.4 Java 流式聊天接口

POST /api/chat/stream Content-Type: application/json Accept: text/event-stream Authorization: Bearer <JWT> event: meta data: {"conversationId":12,"recordId":36,"sources":[...]} event: token data: {"text":"河海大学"} event: token data: {"text":"……"} event: done data: {"recordId":36} 异常时单独发送（正常响应在 done 后结束）： event: error data: {"message":"大模型调用超时"} Java 建议使用 SseEmitter.event().name(...).data(...) 发送事件；前端继续采用 POST + fetch + ReadableStream，按空行切分事件帧。

3.5 历史接口

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/chat/conversations?page=1&size=20&keyword= | 当前用户会话分页 |
| GET | /api/chat/conversations/{id} | 会话详情及完整问答记录 |
| PUT | /api/chat/conversations/{id}/title | 修改会话标题 |
| DELETE | /api/chat/conversations/{id} | 删除整个会话及记录 |
| DELETE | /api/chat/records/{id} | 删除单条问答记录 |

3.6 数据表

| 表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| qa_conversation | id、user_id、title、create_time、update_time、deleted |
| qa_record | id、conversation_id、user_id、question、answer、source_docs(JSON)、status、model、top_k、score_threshold、latency_ms、error_message、create_time、deleted |

4. 王婧：组长、集成、测试与文档

分支 docs/day5（从最新 dev/day5 创建，由王婧维护）；涉及集成调整时使用 fix/day5-integration。

4.1 Day4 并行收口

• PR #19 已合入 dev/day4，dev/day5 已创建；继续维护 Day4 未完成清单，督促 feat/day4-backend-process 同步 dev/day4、移除无关 User* 文件并提交 PR。

• Day4 PR 合入 dev/day4 后，及时同步到 dev/day5，解决冲突但不替组员重写业务代码。

• 检查上传 → Java 保存 → Python /process → 状态回调 → /search 的最低可运行链路。

4.2 Day5 主要任务

• dev/day5 已创建；通知全员从最新 dev/day5 建立个人分支，并冻结本文件中的接口、字段、SSE 事件和参数。

• 准备 10～15 个校园问答测试问题，至少包含：可回答、无资料、模糊问题、多轮追问、低相关结果。

• 组织接口联调：先 Python /search，再 Java /api/chat，最后前端流式聊天与历史恢复。

• 检查 Prompt 是否只依据参考资料回答、引用编号是否与来源卡片一致。

• 整合 README、启动命令、环境变量模板、测试记录、过程截图、Day5 日报和课堂演示材料。

4.3 交付物与验收

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| Day5/01_Day4与Day5第9组完整分工与接口约定.docx | 与当前分支状态一致，成员职责、接口、文件边界和验收标准无冲突 |
| 联调记录 | 记录请求、响应、问题、修复人和最终结果 |
| 测试报告 | 核心测试全部有结果和截图 |
| 最终演示 | 登录后可新建会话、流式问答、查看来源、切换历史、删除会话 |

4.4 禁止事项

• 不得为了赶进度绕过 JWT、直接让 React 调 Python，或把 API Key 写入前端。

• 不得在 Day4 未合入时把“等待”当作 Day5 停工理由；能使用 Mock 或固定契约开发的内容必须先完成。

5. 杨牧涵：前端聊天容器、API 与流式解析

分支 feat/day5-frontend-chat-core

5.1 Day4 并行任务

• 使用真实 Java 接口回归知识库上传、列表、详情、删除、重新处理；发现字段差异只修改 frontend/src/api/document.ts 和类型定义。

• 确认 401 自动退出、403 权限提示、50MB 与文件类型校验仍正常。

5.2 Day5 文件范围

frontend/src/api/chat.ts frontend/src/types/chat.ts frontend/src/pages/Chat/index.tsx frontend/src/hooks/useChatStream.ts frontend/src/router/index.tsx frontend/src/layouts/AdminLayout.tsx

5.3 Day5 具体功能

• 封装同步 chat、流式 chat、会话分页、详情、重命名、删除和单条记录删除接口。

• 实现 POST SSE 解析：按空行切帧，识别 meta/token/done/error，支持中文分片和跨 chunk 拼接。

• 使用 AbortController 实现“停止生成”；停止后保留已收到文字，并恢复输入状态。

• Chat 页面负责当前 conversationId、消息数组、会话列表、加载状态、错误状态和分页。

• 新增 /chat 路由和“智能问答”菜单；所有登录用户均可访问，知识库管理仍仅管理员可见。

• 新会话首问成功后更新 conversationId；切换会话时请求详情并恢复消息与来源。

5.4 验收标准

| 检查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 构建 | npm run build 通过，无 TypeScript 错误 |
| 流式 | token 到达即追加，done 后正常结束，error 可见 |
| 停止 | 点击停止后请求中断，不再追加 token |
| 切换 | 切换历史会话后内容与来源正确恢复 |
| 鉴权 | 请求自动携带 JWT，过期后回到登录页 |

6. 孙凤摇：聊天组件、会话侧栏与来源展示

分支 feat/day5-frontend-chat-ui

6.1 Day4 并行任务

• 用真实接口回归 DocumentTable、详情、处理步骤、预览、下载、删除和空状态；组件问题在原文件内修正。

• 保持现有知识库页面样式，不重写杨牧涵的页面状态与 API 层。

6.2 Day5 文件范围

frontend/src/components/chat/ConversationSidebar.tsx frontend/src/components/chat/MessageList.tsx frontend/src/components/chat/ChatBubble.tsx frontend/src/components/chat/SourceCard.tsx frontend/src/components/chat/ChatInput.tsx frontend/src/components/chat/ChatEmpty.tsx frontend/src/styles/chat.css

6.3 Day5 具体功能

• 左侧会话栏：新建会话、会话列表、当前项高亮、加载更多、重命名、删除确认。

• 消息列表：区分用户与助手气泡；支持自动滚动，但用户上滑查看历史时不得强制跳到底部。

• 助手回答下方展示来源卡片：编号、文档标题、文件名、相似度、内容摘要；编号必须与回答中的 [1][2] 一致。

• 输入区：多行输入、Enter 发送、Shift+Enter 换行、发送中禁用重复提交、显示停止按钮。

• 完整处理空状态、首次加载、生成中、无来源、低相关拒答、网络错误和历史为空。

• 组件只通过 props 与回调交互，不直接请求接口，不维护重复的 conversationId。

6.4 验收标准

| 场景 | 界面表现 |
| --- | --- |
| 首次进入 | 显示欢迎语和示例问题，不出现空白页 |
| 生成中 | 助手气泡逐字更新，输入框状态明确 |
| 有来源 | 回答下方可展开来源，字段完整 |
| 无资料 | 显示“根据现有资料暂未找到相关信息”，不得伪造来源 |
| 删除会话 | 二次确认；删除当前会话后切换到新会话或相邻会话 |
| 窄屏 | 侧栏可收起，输入区与消息不溢出 |

7. 王雨淇：会话数据、历史接口、Prompt 与 LLM 客户端

分支 feat/day5-backend-chat-data

7.1 Day4 并行任务

• 核对 kb_document SQL、实体、VO 与 Python 回调字段；协助确认 MySQL 表可直接初始化。

• 补充 Day5 所需环境变量配置，不改变杨熙杰负责的 DocumentController 和处理业务。

7.2 Day5 文件范围

sql/day5_chat_schema.sql backend/.../entity/QaConversation.java backend/.../entity/QaRecord.java backend/.../mapper/QaConversationMapper.java backend/.../mapper/QaRecordMapper.java backend/.../dto/chat/* backend/.../vo/chat/* backend/.../service/ChatHistoryService.java backend/.../controller/ChatHistoryController.java backend/.../ai/PromptBuilder.java backend/.../ai/LlmClient.java backend/src/main/resources/application.yml

7.3 会话与历史功能

• 创建 qa_conversation、qa_record 表及索引，source_docs 使用 JSON 文本保存。

• 实现会话创建、分页、详情、自动标题、重命名、逻辑删除和单条记录删除。

• 所有查询必须带 userId，禁止用户通过修改 id 访问他人历史。

• 提供最近 3 轮 USER/ASSISTANT 历史给 RagService；删除记录后历史顺序仍正确。

7.4 PromptBuilder

• System：你是河海大学校园问答助手，只能根据提供的参考资料回答。

• 资料不足：固定回答“根据现有资料，暂未找到相关信息”，不得补充未出现的事实。

• Context：按 [1]、[2] 编号拼接标题、文件名和正文；控制在约 6000 tokens。

• History：只加入最近 3 轮，明确区分用户与助手；当前 question 放在最后。

• 要求回答正文使用 [1][2] 引用；没有有效来源时不要求引用。

7.5 LlmClient

• Java 使用 WebClient 调用 DashScope OpenAI 兼容接口；模型、baseUrl、temperature、maxTokens、timeout 全部配置化。

• 同时提供同步调用与流式 token 转发能力；错误统一转换为可读异常，禁止把 API Key 或原始堆栈返回前端。

7.6 验收标准

| 检查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| SQL | 两张表可重复执行创建，索引完整 |
| 权限 | A 用户不能读取、修改或删除 B 用户会话 |
| 历史 | 分页、详情、改名、删除与最近 3 轮查询正确 |
| Prompt | 有资料时引用；无资料时拒答；上下文不过长 |
| LLM | 同步与流式均可调用 qwen-plus，Key 不入库、不入日志 |

8. 杨熙杰：Day4 Java 主链路与 Day5 RAG 编排

分支 Day4：原 backend-process 分支；Day5：feat/day5-backend-rag-chat

8.1 Day4 必须继续完成

• 实现 DocumentController：上传、列表、详情、更新/重新处理、删除、预览、下载、检索。

• 实现 DocumentService 和 DocumentProcessService：保存数据库记录、异步调用 Python /process、接收状态回调；在用户 JWT 配置中放行 /api/doc/callback，再由回调接口或专用内部拦截器校验 Authorization: Bearer ${AI_CALLBACK_TOKEN}，使用明确 DTO 映射 snake_case 字段。协同陆奥琪完善 Python 回调：调用 response.raise_for_status()，非 2xx 记录 URL、文档 ID、阶段和状态但不记录真实 Token，禁止静默当作成功。

• 实现 AiServiceClient：携带 X-Internal-Token 调用 /process、/search、DELETE /document/{id}。

• 上传失败、Python 不可用、回调失败、删除向量失败时更新正确状态并返回明确错误。

8.2 Day5 文件范围

backend/.../ai/AiSearchClient.java backend/.../service/RetrievalService.java backend/.../service/RagService.java backend/.../controller/ChatController.java 说明：ChatRequest、ChatResponse、SourceVO 等公共 DTO/VO 由王雨淇统一创建和修改，杨熙杰只调用，禁止另建同名或重复结构。

8.3 RAG 编排流程

• 校验 question 非空、长度合理；读取当前 JWT userId。

• 调用 Python /search，传 topK=5 和 threshold=0.70；Java 再检查排序、空结果和字段完整性。

• 调用王雨淇的 PromptBuilder，拼接来源、最近 3 轮历史和当前问题。

• 调用 LlmClient；同步接口一次性返回，流式接口转发 token。

• 生成前保存问题或创建 PENDING 记录；成功后保存完整答案、sources、耗时和模型；失败时保存 FAILED 与错误原因。

• 首次提问自动创建会话并生成标题，后续提问沿用 conversationId。

8.4 SSE 要求

• 响应 Content-Type 为 text/event-stream;charset=UTF-8，禁止套 Result JSON 外壳。

• meta 先发 conversationId、recordId、sources；token 多次发送；最后 done；异常发送 error。

• 客户端中断时停止继续写响应，并尽量终止上游 LLM 流；记录已生成内容或标记 INTERRUPTED。

8.5 验收标准

| 测试 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 同步问答 | 返回 answer、sources、conversationId、recordId |
| 流式问答 | meta → token… → done 顺序正确 |
| 低相关 | 无有效来源时不调用或限制调用 LLM，并返回固定拒答 |
| 异常 | Python/LLM 超时均有 error 事件，数据库状态为 FAILED |
| 多轮 | 第二问能利用最近历史，但不混入其他会话 |

9. 陆奥琪：Python 检索服务与 RAG 检索效果

分支 feat/day5-ai-retrieval

9.1 Day4 并行任务

• 保证当前 ai-service 在 8000 端口可启动，/health、/process、/search、删除向量测试通过。陆奥琪是 .doc 兼容性与验收的唯一主责人；实现路线固定为 Java 使用 Apache POI poi-scratchpad 的 HWPF/WordExtractor 提取旧版 .doc 文本，写入受控的 UTF-8 临时 TXT，再把该文件交给现有 Python 流程统一切分、Embedding 和 FAISS 入库。杨熙杰仅配合 Java 侧转换接入与调用链联调，Python 不再另写第二套 .doc 转换；临时文件须在成功、失败和超时路径清理。不得出现前端允许上传、Java 校验通过而 Python 固定处理失败的情况。

• 统一 UPLOAD_DIR、AI_CALLBACK_TOKEN；解决因不同启动目录导致的相对路径错误。

• 配合杨熙杰验证至少 1 个真实文档成功处理并能检索。

9.2 Day5 文件范围

ai-service/ai_service/schemas.py ai-service/ai_service/main.py ai-service/ai_service/settings.py ai-service/ai_service/vector_store.py ai-service/ai_service/processor.py ai-service/tests/test_search.py ai-service/.gitignore ai-service/README.md

9.3 检索功能

• SearchRequest 增加 score_threshold，校验 question、top_k 范围和阈值范围。

• 检索结果补齐 file_name；保留 doc_id、title、chunk_idx、content、score。

• FAISS 使用归一化向量 + IndexFlatIP/IndexIDMap2，score 作为余弦相似度解释。

• 按 score 降序、阈值过滤、重复内容去重；结果不足 5 条时按实际数量返回。

• 空索引、空问题、API Key 缺失、Embedding 失败时返回明确 HTTP 状态和 detail。

• /health 返回 status、model、index_size，并增加 key_configured，便于联调判断配置是否完整。

9.4 检索实验

• 使用王婧提供的问题集，对 topK=3/5/8、threshold=0.60/0.70/0.80 做小规模对比。

• 记录“命中正确文档、无关片段数量、低相关问题是否被拦截”，给出最终参数建议。

9.5 验收标准

| 检查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 接口 | 请求和返回字段与第3章完全一致 |
| 相关问题 | TopK 前列包含正确文档，分数排序正确 |
| 无关问题 | 低于阈值后 results 为空或仅保留有效项 |
| 持久化 | 服务重启后索引和 metadata 可恢复 |
| 测试 | pytest 覆盖正常、空索引、阈值、删除、重复处理和非法参数 |

10. 联调顺序与每日提交要求

10.1 推荐顺序

| 顺序 | 责任人 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陆奥琪 | Python /search 契约稳定，真实文档可检索 |
| 2 | 王雨淇 | 数据表、历史服务、PromptBuilder、LlmClient 可单测 |
| 3 | 杨熙杰 | /api/chat 同步接口通过，再完成 /api/chat/stream |
| 4 | 杨牧涵 | 前端接入同步接口，再接入 SSE 与历史接口 |
| 5 | 孙凤摇 | 组件接入真实数据，完成所有状态与来源展示 |
| 6 | 王婧 | 全链路测试、问题收口、文档和课堂演示 |

10.2 PR 必填内容

• 完成内容：按功能列出，不写“完成开发”等空泛描述。

• 修改文件：列出本人负责目录，不混入构建产物、真实 Key、IDE 文件。

• 验证结果：命令、通过数量、接口示例或关键截图。

• 待联调项：明确依赖谁的哪个接口，不得只写“后续优化”。

10.3 文件冲突规则

| 公共文件 | 主要修改人 | 其他人处理方式 |
| --- | --- | --- |
| frontend/src/router/index.tsx、AdminLayout.tsx | 杨牧涵 | 孙凤摇不得直接修改；需要菜单样式时提需求 |
| backend/src/main/resources/application.yml | 王雨淇 | 其他后端成员先提交配置项需求，由王雨淇统一落盘 |
| backend/.../dto/chat/*、backend/.../vo/chat/* | 王雨淇 | 杨熙杰使用已冻结结构；字段变更先协商，由王雨淇统一修改 |
| Python SearchRequest/SearchResponse | 陆奥琪 | Java 按冻结契约调用，不自行假设字段 |
| README 与最终文档 | 王婧 | 成员提交运行说明和截图素材 |

10.4 启动顺序

# 0. 环境：Java 和 Python 的 UPLOAD_DIR 设为同一个 storage/uploads 绝对路径 # 1. MySQL：执行 day2、day4、day5 SQL # 2. Python AI cd ai-service && python -m uvicorn ai_service.main:app --reload --port 8000 # 3. Java cd backend && .\mvnw.cmd spring-boot:run # 4. React cd frontend && npm run dev

11. 最终测试与 PPT 功能对照

11.1 核心测试用例

| 编号 | 测试内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 上传 TXT、PDF、DOC、DOCX，完成文本提取、切分、Embedding 和 FAISS 入库 | 四类文件最终状态均为 COMPLETED，chunkCount > 0；DOC 不得固定失败或永久停留在 FAILED/PROCESSING |
| T02 | 检索知识库内明确问题 | TopK 包含正确来源，score 降序 |
| T03 | 询问知识库完全没有的信息 | 固定拒答，不编造，不显示虚假来源 |
| T04 | 同步 /api/chat | 返回完整答案、来源、会话和记录 ID |
| T05 | 流式 /api/chat/stream | meta、token、done 顺序正确 |
| T06 | 点击停止生成 | 请求终止，页面恢复可输入 |
| T07 | 同一会话连续追问 | 使用最近历史，回答上下文连贯 |
| T08 | 新建并切换会话 | 不同会话记录互不混淆 |
| T09 | 会话重命名和删除 | 列表及时更新，删除后不可再次访问 |
| T10 | Token 过期 | 接口返回 401，前端回到登录页 |
| T11 | Python 不可用或 LLM 超时 | 显示明确错误，不无限加载，记录 FAILED |
| T12 | 回答引用与来源卡片 | [1][2] 与来源编号、标题和内容一致 |
| T13 | 用户数据隔离：用户 A 尝试读取、重命名或删除用户 B 的会话与问答记录 | 返回 403、404 或统一业务无权限错误，不得返回用户 B 的任何内容，也不得改变其数据 |
| T14 | 刷新后重新进入历史会话，核对问题、完整回答、来源卡片、引用编号、来源顺序、创建时间及删除结果 | 问题与完整回答可恢复；来源顺序不变，[1][2] 与来源卡片仍对应；创建时间正确；已删除记录不再恢复 |

11.2 PPT 要求对应责任人

| PPT 功能 | 主责 | 配合 |
| --- | --- | --- |
| Embedding + FAISS TopK 检索 | 陆奥琪 | 杨熙杰 |
| 结果过滤、排序、去重、来源元数据 | 陆奥琪 | 杨熙杰 |
| Prompt 设计与上下文控制 | 王雨淇 | 王婧、杨熙杰 |
| DashScope LLM、参数与安全配置 | 王雨淇 | 杨熙杰 |
| 同步问答与 SSE 流式输出 | 杨熙杰 | 王雨淇、杨牧涵 |
| 多轮会话与历史记录 | 王雨淇 | 杨熙杰、杨牧涵 |
| 聊天页面、侧栏、气泡、来源、停止生成 | 杨牧涵、孙凤摇 | 王婧 |
| 测试、优化、验收与展示 | 王婧 | 全员 |

11.3 最终交付检查

□ dev/day5 可从全新环境按 README 启动。

□ 真实文档可上传、处理、检索并作为回答来源。

□ qwen-plus 可同步与流式回答，API Key 未进入 Git。

□ 无资料时不编造；回答引用与来源一致。

□ 会话新建、分页、切换、重命名、删除全部可用。

□ 前端有 loading、停止、空状态和错误提示。

□ 后端与前端构建/测试通过，关键过程有截图；Git 中不包含真实 Key、上传文档、FAISS 索引或 metadata.json。

□ 每名成员提交个人说明、日报和 PR。

最终完成定义 不是“六个人的代码都写完”，而是从登录开始，能够完成一次真实的知识库问答，看到流式回答与来源，刷新后还能从历史会话恢复，并且异常时有明确提示。